# სტანდარტული ოპერირება #15

# რემონტისშემდგომი დასუფთავების ეტაპები

## ბიზნესის მიზანი

- დასუფთავების ჰიგიენურ-სანიტარული ნორმების დაცვა. - სისუფთავის მაღალი ხარისხისა და სტანდარტების უზრუნველყოფა. - ქონებისა და ტექნიკის დაუზიანებლობის უზრუნველყოფა.

## სტანდარტის აღწერა

- ობიექტის რემონტის შემდგომი დასუფთავების პირველი ეტაპი: - ობიექტზე პირველადი ავეჯის განთავსებამდე, ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე, წინა დღეს ჩატარდეს მყარი/რბილი იატაკის რემონტისშემდგომი დასუფთავება. - მეორე ეტაპი, ავეჯის განთავსებიდან საბოლოო დასუფთავებამდე: - მეორე ეტაპის ვადა განსხვავდება ობიექტის ტიპისა და ზომის მიხედვით, სტანდარტულად გრძელდება 2 კვირამდე. - ობიექტის ყოველ 500 კვ.მ.-ს, ბანკის მოთხოვნის გათვალისწინებით, მიემაგროს დასუფთავების 1 თანამშრომელი. - დასუფთავების კომპანიის მიერ, ობიექტიდან დიდი ზომის ნაგვის გატანა უნდა მოხდეს ორჯერ. დიდი ზომის ნაგავში იგულისხმება ავეჯის/ტექნიკის/ინვენტარის შესაფუთი მასალები, ყუთები, პარკები და სხვა დიდი ზომის ნარჩენები. - პატარა ზომის/მოცულობის ნაგავი უნდა მოგროვდეს და გადაიყაროს დასუფთავების თანამშრომლის მიერ ყოველდღიურად, იგულისხმება ის მცირე ნაგავი, რომლის შეგროვებაც ცოცხი/აქანდაზით არის შესაძლებელი. - დასუფთავების თანამშრომლის ობიექტზე მუშაობის დრო უნდა განისაზღვროს 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით, დილის 10:00-დან 19:00-მდე (შუალედში 1 საათიანი-შესვენებით). - ავეჯის მონტაჟის შემდეგ, ავეჯის ზედაპირები გაწმინდოს და ყოველდღიურ რეჟიმში შენარჩუნდეს სისუფთავე. - ბანკომატების და ფეიბოქსების დადგმამდე, მათი განთავსების ზონები სრულად უნდა დასუფთავდეს, ვინაიდან დაანკერების შემდეგ ამ სივრცეების დასუფთავება შეუძლებელი გახდება. რადგან ამ ეტაპზე ხდება ობიექტზე დარჩენილი მცირე სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების დასრულება და ხარვეზების გამოსწორება, ხოლო ცუდად დასუფთავებულ სივრცეში ეს დეტალები შესაძლოა შეუმჩნეველი დარჩეს, საჭიროა სისტემატიური დასუფთავება და სისუფთავის კონტროლი. - მესამე ეტაპი, მარკეტინგული კომუნიკაციების გაკვრის წინ: - მინებზე ბრენდირებული სტიკერების გაკვრამდე, წინა დღით, ბანკთან წინასწარ შეთანხმებულ თარიღში, გაიწმინდოს ვიტრაჟები სრულ გამჭვირვალობამდე. - მნიშვნელოვანია, რომ დასუფთავების კომპანიის თანამშრომლებმა მინების წმენდის დროს გამოიყენონ პროფესიონალური ხელსაწყოები და არ მოხდეს მინების დაზიანება/დაჩხაპნა. - მეოთხე ეტაპი, რემონტისშემდგომი საბოლოო დასუფთავება: - რემონტისშემდგომი დასუფთავება გულისხმობს ობიექტის სრულ დალაგებას და ყველა იმ დასუფთავების საკითხის მოგვარებას (ჰიგიენური საშუალებების დისპენსერების მონტაჟს; საწმენდი საშუალებებით, ჰიგიენური მარაგებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფას), რაც საჭიროა იმისთვის, რომ რემონტის კვალი გაქრეს ობიექტიდან და მომდევნო დღეს ობიექტმა შეუფერხებლად დაიწყოს ფუნქციონირება. - გენერალური დასუფთავება ობიექტის ზომიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს 1 ან 2 დღიანი. სერვის ცენტრებში, რომლის ფართი აღემატება 300 კვ.მ.-ს აუცილებელია რემონტისშემდგომი დასუფთავება გადანაწილდეს მინიმუმ 2 დღეზე. - ობიექტის გენერალური დასუფთავება უნდა დასრულდეს გახსნის წინა საღამოს. დასუფთავების ჯგუფმა ბოლოს დატოვოს ობიექტი, რომ გამოირიცხოს სხვა ჯგუფების მიერ დასუფთავების ხარვეზების დატოვება. - მნიშვნელოვანია, რომ დასუფთავების კომპანიის წარმომადგენლებმა მოხსნან ტექნიკას, ავეჯს, ვიტრაჟებს და სხვა ინვენტარს დამცავი პარკები, სტიკერები და სხვა ზედმეტი დეტალები. - დასუფთავების ბოლოს, ავეჯი უნდა განთავსდეს განლაგების და გეგმის მიხედვით განსაზღვრულ პოზიციაში. ზოგადი პირობები - ობიექტების გაღება/დაკეტვასთან დაკავშირებული საკითხები წინასწარ უნდა შეთანხმდეს პროექტის კოორდინატორთან. - თუ რაიმე მიზეზით ვერ ხერხდება დაგეგმილ დროს სამუშაოების ზემოთ გაწერილი წესების მიხედვით შესრულება/დასუფთავება, აუცილებელია ამის შესახებ ინფორმირებული იყოს ბანკის წარმომადგენელი, ვინც დასუფთავების მოთხოვნა გამოაგზავნა. - ობიექტებზე დასუფთავების კომპანიის პარალელურად მუშაობს ბევრი სხვა კომპანიის წარმომადგენელი და გახსნის წინა დღემდე უკვე დასუფთავებული ადგილები შესაძლოა ისევ დაბინძურდეს, ამ ყველაფრის გამოსწორება უნდა მოხდეს გენერალური დასუფთავების დროს. დასუფთავების კომპანიის პასუხისმგებლობაა აკონტროლოს რემონტისშემდგომი დასუფთავების პროცესი და ამოწმოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, რათა დროულად გასცეს სათანადო მითითებები და დაგეგმოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები მოსალოდნელი ხარისხის მისაღწევად.