საპროექტო დავალება

მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხნის რეკონსტრუქცია. წარმადობის გაზრდა 6 მლნ ტონა მადნეულამდე წელიწადში

| № | ძირითადი მონაცემებისა და მოთხოვნების ჩამონათვალი | ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები |
| --- | --- | --- |
|  | ობიექტის დასახელება და მდებარეობა | მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა, სოფელი კაზრეთი, საქართველო |
|  | პროექტირების საფუძველი | სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება |
|  | სამშენებლო ტიპი | რეკონსტრუქცია |
|  | პროექტირების ეტაპები | ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები პროექტის დოკუმენტაცია სამუშაო დოკუმენტაცია |
|  | პროექტირების ობიექტი | მოქმედი მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა |
|  | პასუხისმგებლობის დონე, ობიექტის სირთულე | I (მაღალი) |
|  | წარმადობა | მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხნის წარმადობა რეკონსტრუქციის შემდეგ– 6 მლნ ტონა მადნეულამდე წელიწადში გადამუშავებისთვის: - დამბლუდის სპილენძის მადნეული – 3 მლნ ტონა - სხვა სპილენძის მადნეული –2,5 მლნ. ტონა - პოლიმეტალური მადნები – 0,5 მლნ. ტონა გამამდიდრებელი აღჭურვილობის გამოყენების კოეფიციენტი 0,9 |
|  | საპროექტო შენობები და ნაგებობები, ტექნიკური სამუშაოების ვარიანტების შემუშავება | შენობები და ნაგებობები ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებების ეტაპზე მიიღება დანართი 1-ის მიხედვით (პოლიმეტალური მადნების დამუშავების ობიექტების გარდა). ეკონომიკური გათვლები და ვარიანტების არჩევა ხორციელდება დამკვეთის მიერ. ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებების შედეგებისა და შერჩეული ვარიანტების მიხედვით, შენობებისა და ნაგებობების ჩამონათვალის დაზუსტება შემდგომი პროექტირებისთვის. |
|  | გადამუშავების ტექნოლოგია | გრადაციული–ფლოტაციური გამდიდრება დანართ 2-ში მოცემულია დამბლუდის საბადოდან სპილენძის მადნების დამუშავების წინასწარი ტექნოლოგიური სქემა. კორექტირება შესაძლებელია ოპერატიული და ტექნიკური სამუშაოების შედეგების მიხედვით. |
|  | მოთხოვნები ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებების შემუშავების მიმართ | წინასწარი გადაწყვეტილებების შემუშავება: - წყალის–ქვიშის და P&ID სქემები - ტექნოლოგიური აღჭურვილობის არჩევა, სპეციფიკაცია - განლაგების გადაწყვეტილებები (ძირითადი გეგმები, მონაკვეთები) - დაკომპლექტების გრაფიკი - ენერგიის მოხმარების გაანგარიშება - სიტუაციური გეგმა |
|  | მოთხოვნები საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების მიმართ | საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტებს. |
|  | მოთხოვნები სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავების მიმართ | შემდეგი სამუშაო დოკუმენტაციის შენიშვნების შემუშავება: ტექნოლოგიური განყოფილება, არქიტექტურული განყოფილება, ლითონის კონსტრუქციები, ბეტონის არმირებული კონსტრუქციები, ენერგომომარაგება, ელექტრომოწყობილობა, ავტომატიზაცია და კონტროლი. |
|  | დამკვეთიდან მიღებული საწყისი მონაცემები | - მოქმედი ტექნოლოგიური, წყალი–ქვიშის სქემები, აპარატურის ჯაჭვური სქემა - წინასწარი ტექნოლოგიური რეგლამენტი (დამბლუდის საბადო); - წყლის ქიმიური ანალიზი ფლუიდიზაციის პროცესისთვის; - არსებული საინჟინრო სისტემების (წყალი, ჰაერი, რეაგენტები) ტექნიკური მონაცემები - მიწის გეოინჟინრული მონაცემები - არსებული მშენებლობის ადგილის გეგმები და განრიგები რეკონსტრუქციის ფარგლებში. - სხვა სპილენძის მადნებისთვის გრავიტაციის ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები |
|  | ვადები | ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები - არაუმეტეს 3 თვისა საპროექტო დოკუმენტაცია - არაუმეტეს 5 თვისა ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებებიდან სამუშაო დოკუმენტაცია - არაუმეტეს 5 თვისა ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებებიდან, ეტაპობრივი გაცემით |
|  | პროექტის დამტკიცება, ექსპერტიზა | - დოკუმენტაცია უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან. - ექსპერტიზა და თანხმობა სახელმწიფო ორგანოებთან სრულდება დამკვეთის მიერ. - ავტორის ზედამხედველობა არ არის საჭირო. |
|  | ტექნიკური და კომერციული წინადადების უზრუნველყოფის მოთხოვნები | - საპროექტო სამუშაოების ღირებულება მითითებული უნდა იყოს სამუშაოს ტიპისა და საპროექტო ობიექტების (შენობები და ნაგებობები), სამუშაო დოკუმენტაციის - მათ შორის ნიშნების მიხედვით; - საპროექტო და სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავების ღირებულება კორექტირდება ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებების შედეგების მიხედვით შენობების სიის დაზუსტების საფუძველზე - სამთომომპოვებელი მრეწველობის სარეკომენდაციო სია, მათ შორის დამკვეთისგან მიღებული გამოხმაურება დასრულებული პროექტების შესახებ; - ჩართული სპეციალისტების რეზიუმე; |

მომზადებულია: საწარმოო პროექტების დირექტორის მოადგილის მიერ

______________ ალექსანდრ პატრაკეევი
«______» _______________ 2025 წ.