სატენდერო განაცხადი – საწყობის მშენებლობა

შპს „ალტრიქს ლოჯისტიკა“ და შპს „ალტატრა“ აცხადებენ ტენდერს საწყობების მშენებლობის სამუშაოებზე.

ტენდერის საგანი:

2 ახალი საწყობის მშენებლობის სრული ციკლი 
(საინჟინრო სამუშაოების გამოკლებით).

მოსაწოდებელი სამუშაოების ძირითადი მიმართულებები (საინჟინროების გარეშე):

| # | სამუშაოების ჩამონათვალი |
| --- | --- |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები |  |
| 2 | გრუნტი, ინერტული მასალა |  |
| 3 | მონოლითური რკ/ბეტონის კედელი |  |
| 4 | კონსტრუქციული ნაწილი |  |
| 5 | კონსტრუქციული: პრეკასტულ ელემენტები |  |
| 7 | ექსტერიერი |  |
| 8 | ეზო(ბეტონი) |  |
| 9 | დოკი, შელტერი, ბაქანი გადახურვით |  |
| 12 | პერიმეტრული ღობე |  |

საინჟინრო - ტექნიკური სამუშაოები (MEP) შესრულდება მშენებლობის პარალელურ რეჟიმში დამკვეთის მიერ შერჩეული კომპანიის მიერ.

სამუშაოების დაწყების და დასრულების ვადები:

- დაწყება - 2026 წლის იანვარი

- დასრულება - 2026 წლის აგვისტო

- სამუშაოების შესრულების ვადა არის 6 თვე (180 კალენდარული დღე).

ფასისა და კომერციული წინადადების წარდგენა:

ფასების წარდგენის ზოგადი ვალდებულებები:

- ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში.

- ღირებულება უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს და გადასახადს (მათ შორის დღგ-ს).

- ღირებულება უნდა იყოს გაწერილი სამუშაოების ეტაპების მიხედვით.

- ხელშეკრულების შაბლონი წარდგენილი იქნება დამკვეთის მხრიდან.

- გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან სავალდებულოა ხელშეკრულების საავანსო ღირებულების საბანკო გარანტიის წარდგენა.

კომერციული წინადადება (აუცილებელი დანართი):

  - ხარჯთაღრიცხვის ფაილი;

  - პროექტის შესრულების გრაფიკი.

BOQ-ის სავალდებულო შევსება:
პრეტენდენტებმა უნდა შეავსონ დამკვეთის მიერ მომზადებული სამუშაოების ჩამონათვალი (BOQ).

საბოლოო ღირებულება:
ტენდერში გამარჯვებული ვალდებულია განახორციელოს სამუშაოების გადათვლა. საბოლოო ღირებულება დაფიქსირდება კონტრაქტის ხელმოწერისას.

სავალდებულო დოკუმენტები:

  - ბოლო 2 წლის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილება;

  - მასალების ხარისხის სერტიფიკატები;

  - კორპორატიული კლიენტების სია;

  - მინიმუმ 3 სარეკომენდაციო წერილი (ბოლო 6 თვის);

  - საგარანტიო პირობები;

  - წინადადება ძალაში უნდა იყოს 30 დღე.

სატენდერო პროცედურები:

  - განიხილება მხოლოდ სრულყოფილი განაცხადები;

  - გამარჯვებულს გამოავლენს სატენდერო კომიტეტი;

  - კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ვადები ან შეწყვიტოს პროცესი.

ელექტრონული ტენდერი:

  - განაცხადი უნდა აიტვირთოს www.tenders.ge;

  - კითხვები მიიღება Q&A რეჟიმში;

  - საბოლოო ვადა: 2025 წლის 16 დეკემბერი 17:00;

  - ვალუტა: ლარი;

  - ვაჭრობა: გარეშე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი: 
თამარ იმერლიშვილი
ელ–ფოსტა: info@altrix.ge 
ტელ: +995 571 77 22 11