| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის საკუთრებაში არსებულ ობიექტზე ბეტონის საფარის დემონტაჟზე და მონტაჟზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | ბენზინგასამართი სადგური, მიასამართი: ხაშური; იმერეთის ქუჩა N 36 ზომები: 120 მ2 ბეტონის საფარის დემონტაჟი ნარჩენების გატანა არმატურის ბადის მოწყობა (12მმ არმირება; 20სმ ბიჯი) ბეტონის საფარის მოწყობა (20სმ სისქის) B-25 ბეტონის საფარის ზედაპირის დამუშავება (მოჭმვა) |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | სასურველია გამოცდილება 2+ წელი |
| 4 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების საგანი |
| 5 | ტენდერის ვადები | 3 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები | მოლაპარაკების საგანი |
| 7 | საგარანტიო პირობები | 3 წელი |
| 8 | სამუშაოს შესრულების ვადა | 10 დღე |
| 9 | საკონტაქტო პირი | გიორგი მიგრიაული +995 595 31 95 95 |

ელექტრონული ტენდერის განაცხადი