შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი“

საინჟინრო და სამშენებლო დირექტორატი

ტექნიკური დავალება (TOR)

ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური მომსახურების

შესყიდვა

GWP-TOPO-TOR-001

ბაზრის კვლევა და ფასების გამოვლენის სავარჯიშო

ერთწლიანი ჩარჩო საფუძველი  |  საქართველოს ბაზარი

| დოკ. კოდი | GWP-TOPO-TOR-001 | ვერსია | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| სათაური | ტექნიკური დავალება - ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური მომსახურების შესყიდვა | თარიღი | 19/03/2026 |
| დირექტ. | საინჟინრო და სამშენებლო | გამოც. | E&C დირექტორი |
| მიზანი | ბაზრის კვლევა და ფასების გამოვლენა | სტატუსი | ბაზრის კვლევა |

მნიშვნელოვანი შენიშვნა

ეს დოკუმენტი გამოცემულია მხოლოდ ბაზრის კვლევა და ფასების გამოვლენის მიზნით. იგი არ წარმოადგენს ტენდერს, ტენდერში მოწვევას, შესყიდვის ვალდებულებას ან მომავალი კონტრაქტის გაფორმების გარანტიას. შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) იტოვებს უფლებას, გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია შიდა ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესყიდვის სტრატეგიის ჩამოსაყალიბებლად, ნებისმიერი მონაწილე მხარის მიმართ ვალდებულების გარეშე.

# 1. კონტექსტი და ფონი

შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი“ ("GWP") არის საქართველოს, თბილისში, წყალმომარაგებისა და ჩამდინარე წყლის მომსახურების მთავარი ოპერატორი, რომელიც მოქმედებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მინიჭებული კონცესიის საფუძველზე. GWP Aqualia / FCC ჯგუფის წევრია.

მშენებლობის და ინჟინერიის დირექტორატი ("E&C დირექტორატი") პასუხისმგებელია კაპიტალური ინვესტიციების განხორციელებაზე, საინჟინრო ზედამხედველობაზე, ახალ მიერთებებზე, პროექტის მართვასა და ტექნიკურ მხარდაჭერაზე GWP-ის ქონების ბაზაზე. E&C დირექტორატს, საქმიანობის პროცესში, განმეორებადი სიხშირით სჭირდება ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური მომსახურება ინფრასტრუქტურის გეოდეზიური აღწერის, დაკვალვის,  საშემსრულებლო დოკუმენტაციისა და გრუნტის კვლევების მხარდასაჭერად.

GWP ახორციელებს სტრუქტურირებულ ბაზრის კვლევას, რათა ჩამოაყალიბოს ამ მომსახურებების ფასების ჩარჩო, შეაფასოს ადგილობრივი გეოდეზიური ბაზრის შესაძლებლობები და მხარი დაუჭიროს E&C დირექტორატის შესყიდვის დაგეგმვას მომდევნო საოპერაციო პერიოდისთვის.

ეს ტექნიკური დავალება ("TOR") განსაზღვრავს მომსახურების მოცულობას, ტექნიკურ მოთხოვნებს, კვალიფიკაციის კრიტერიუმებს და ფასების სტრუქტურას, რომლის საფუძველზეც GWP იწვევს კვალიფიციურ ქართულ გეოდეზიურ კომპანიებს წინასწარი წინადადებების წარსადგენად.

# 2. სავარჯიშოს მიზანი და მოცულობა

## 2.1 მიზანი

ეს სავარჯიშო გამოცემულია მხოლოდ ბაზრის კვლევისა და ფასების გამოვლენის მიზნით. მისი კონკრეტული ამოცანებია:

- GWP-ის მიერ ამჟამად განხორციელებული ან საჭირო ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური მომსახურების ათი (10) კატეგორიის საბაზრო ერთეულის ფასების განსაზღვრა.

- საქართველოს ბაზარზე მოქმედი გეოდეზიური კომპანიების ტექნიკური შესაძლებლობებისა და აღჭურვილობის ტევადობის განსაზღვრა.

- E&C დირექტორატის შიდა ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შემდგომი შესყიდვის გადაწყვეტილებებისთვის საცნობარო ფასების ჩარჩოს ჩამოყალიბება.

- მომდევნო შესყიდვის ეტაპებზე პოტენციური ჩარჩო შეთანხმებებისთვის შესაძლო მიმწოდებლების წინასწარი კვალიფიკაცია.

GWP არ კისრულობს ვალდებულებას, ამ სავარჯიშოს შედეგად გამოაცხადოს ტენდერი. სავარჯიშოში მონაწილე ფირმები წარდგენილი დოკუმენტაციისთვის კომპენსაციას არ მიიღებენ.

## 2.2 ჩარჩოს სტრუქტურა

ინდიკატური წინადადებები მოიძიება ერთწლიანი ჩარჩოს საფუძველზე, რომელიც ავტომატურად განახლდება ზედიზედ ერთ-ერთი წლის პერიოდებით, თუ ერთ-ერთი მხარე მიმდინარე ვადის გასვლამდე სამოცი (60) კალენდარული დღით ადრე წერილობით არ შეატყობინებს. ჩარჩოს სავარაუდო სტრუქტურის ფარგლებში:

- მომსახურება გაიცემა ინდივიდუალური ტექნიკური დავალებების მეშვეობით, ამ სავარჯიშოში წარდგენილ ერთეულის ფასებზე დაყრდნობით.

- თითოეული დავალება განსაზღვრავს საქმიანობის ტიპს, ადგილმდებარეობას, სავარაუდო მოცულობას და საჭირო შესრულების ვადას.

- წრფივი საქმიანობებისთვის (საქმიანობები 1, 2, 9 და 10) სამოქმედო დავალების მინიმალური მოცულობა შეადგენს ასი (50-100) გრძივ მეტრს. ფართობზე დაფუძნებული საქმიანობებისთვის — ათასი (1,000) კვ.მ. წერტილოვანი საქმიანობებისთვის — ათი (10) წერტილი.

- სამოქმედო დავალებაზე მობილიზაციის საფასური შეიძლება გამოიყენებოდეს, გათვალისწინებული ფასების ცხრილში (A დანართი).

- ჩარჩოს ფარგლებში სამუშაოს მინიმალური წლიური მოცულობა არ არის გარანტირებული. სამოქმედო დავალებები გაიცემა GWP-ის მიხედვით, ოპერაციული საჭიროებიდან გამომდინარე.

# 3. მომსახურების მოცულობა

ამ TOR-ის ფარგლებში განხილული მომსახურება მოიცავს შემდეგ ათ (10) ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური საქმიანობის ტიპს, GWP-ის შიდა ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური სამუშაოების კატალოგის (GWP-TOPO-CAT-001) შესაბამისად:

| № | მომსახურების აღწერა | განზომილება | ერთ. | ფასების საფ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელებისა და ინფრასტრუქტურის ტოპოგრაფიული გეოდეზია | სიგრძე | მ. | ერთ. ტარიფი |  |
| 2 | წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელების ტოპოგრაფიული გეოდეზია გრძივი პროფილის მომზადებით | სიგრძე | მ. | ერთ. ტარიფი |  |
| 3 | GPS-ითა და ტაქეომეტრით ტოპოგრაფიული რუკის მომზადება | ფართობი | კვ.მ. | ერთ. ტარიფი |  |
| 4 | დრონით ტოპოგრაფიული რუკის მომზადება | ფართობი | კვ.მ. | ერთ. ტარიფი |  |
| 5 | დრონით ორთოფოტოს მომზადება | ფართობი | კვ.მ. | ერთ. ტარიფი |  |
| 6 | პროექტის ელემენტების დაკვალვა (ქსელები, ჭები, შენობები) | წერტილი | ცალი | ერთ. ტარიფი |  |
| 7 | მიწის ნაკვეთის საზღვრების დაკვალვა | წერტილი | ცალი | ერთ. ტარიფი |  |
| 8 | მიწის სამუშაოებისთვის მოჭრა-შევსების მოცულობის გაანგარიშება | მოცულობა | მ³ | ერთ. ტარიფი |  |
| 9 | საშემსრულებლო ნახაზების მომზადება (ქსელები, ასფალტი, შენობები და სხვ.) | სიგ./ფართ. | მ/კვ.მ. | ერთ. ტარიფი |  |
| 10 | GPR-ით (გეორადარით) არსებული ქსელის ტრაექტორიის განსაზღვრა (ინდიკატური) | სიგ./ფართ. | მ/კვ.მ. | ერთ. ტარიფი |  |

შენიშვნა: საქმიანობა 10-ის შესახებ: GPR-ის მხარდაჭერით ჩატარებული ქსელის ტრაექტორიის გეოდეზია იძლევა მხოლოდ ინდიკატურ შედეგებს, რაც დამოკიდებულია მიწისქვეშა პირობებსა და მასალის ტიპზე. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია მიწოდებულ მასალაში მკაფიოდ განაცხადოს GPR-ის გამომავალი მონაცემების შეზღუდვები. GWP არ იღებს ტექნიკურ გარანტიებს, რომლებიც დაფუძნებულია მხოლოდ GPR გეოდეზიის შედეგებზე.

# 4. ტექნიკური მოთხოვნები და სტანდარტები

## 4.1 გამოყენებადი სტანდარტები

ყველა მომსახურება მიწოდებული უნდა იქნეს შემდეგის შესაბამისად:

- საქართველოს ეროვნული გეოდეზიური სტანდარტები და რეგულაციები, რომლებიც ძალაშია მომსახურების მიწოდების დროს.

- GWP-ის შიდა კოორდინატთა სისტემა და გეოდეზიური საცნობარო ჩარჩო (სამოქმედო დავალების ეტაპზე გამოქვეყნდება).

- AutoCAD / Civil 3D ან ექვივალენტური ფორმატი ყველა CAD მასალისთვის, თუ ინდივიდუალურ სამოქმედო დავალებაში სხვა რამ არ არის მითითებული.

- სივრცული მონაცემების მასალები GWP-ის GIS პლატფორმასთან თავსებადი ფორმატებში (Shapefile ან სხვაგვარად შეთანხმებული).

## 4.2 აღჭურვილობის მოთხოვნები

პრეტენდენტი ფირმები ვალდებულნი არიან დაამტკიცონ შემდეგი მინიმალური აღჭურვილობის ხელმისაწვდომობა. აღჭურვილობა უნდა იყოს  კომპანიის საკუთრებაში ან გრძელვადიანი იჯარით; კრიტიკული აღჭურვილობის ქვეკონტრაქტი GWP-ის წინასწარი თანხმობის გარეშე დაუშვებელია.

- გეოდეზია: GNSS/GPS მიმღები (გეოდეზიური კლასი, სანტიმეტრიანი სიზუსტე), ტაქეომეტრი (კუთხის სიზუსტე ≤ 2", მანძილის სიზუსტე ≤ 2 მმ + 2 ppm).

- დრონი (UAV): ფიქსირებული ფრთის ან მულტი-როტორული პლატფორმა, ორთოფოტოების და წერტილოვანი ღრუბლების შექმნის შესაძლებლობით; უნდა ოპერირდებოდეს მოქმედი ქართული სამოქალაქო საავიაციო ავტორიზაციის ფარგლებში.

- გრუნტ-გამჭოლი რადარი (GPR): მრავალსიხშირიანი სისტემა, მეტალის და არამეტალისი მილების გამოვლენის შესაძლებლობით; ოპერატორმა უნდა დაამტკიცოს კომუნიკაციების გამოვლენის წინა გამოცდილება.

- მონაცემთა დამუშავება: ლიცენზირებული CAD პროგრამა (AutoCAD ან ექვივალენტი), ფოტოგრამეტრიის დამუშავების პაკეტი (მაგ. Agisoft Metashape, Pix4D, ან ექვივალენტი), GIS პროგრამა.

## 4.3 კოორდინატთა და მასალების სტანდარტები

გეოდეზიური ყველა მასალა:

- უნდა ოპერირებდეს ქართული სახელმწიფო კოორდინატთა სისტემაზე (WGS84 UTM38 -ზე დაფუძნებული)

- უნდა შეიცავდეს რეპერის - საკონტროლო წერტილის დოკუმენტაციას სიზუსტის სერტიფიკატებით.

- თან უნდა ახლდეს მოკლე საველე ანგარიში, სადაც მითითებულია გეოდეზიის თარიღ(ებ)ი, ამინდის პირობები, გამოყენებული აღჭურვილობა და ოპერატორ(ებ)ის სახელი.

- დრონის მასალა უნდა შეიცავდეს GCP ანგარიშს და წერტილოვანი ღრუბლის/ორთოსურათის სიზუსტის შეფასებას.

- GPR-ის მასალა უნდა შეიცავდეს შეზღუდვებისა და სანდოობის რეპორტს.

# 5. კვალიფიკაციის მოთხოვნები

პრეტენდენტი კომპანია ვალდებულნი არიან დააკმაყოფილონ შემდეგი მინიმალური კვალიფიკაციის მოთხოვნები. იმ შემთხვევაში, თუ ყველა სავალდებულო კრიტერიუმს არ დააკმაყოფილებს პრეტენდენტი, მისი შემოთავაზება არ განიხილება.

## 5.1 სავალდებულო მოთხოვნები

- კომპანიამ უნდა დაამტკიცოს მინიმუმ ხუთი (5) წლის უწყვეტი ოპერაციული გამოცდილება ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური სამუშაოებში წყალმომარაგების, ჩამდინარე წყლის ან კომუნიკაციური ინფრასტრუქტურის კლიენტებისთვის.

- კომპანიამ უნდა წარადგინოს მინიმუმ სამი (3) შესამოწმებელი სარეფერენციო პროექტი კომუნიკაციების ან ინფრასტრუქტურის სექტორში, დასრულებული ბოლო ხუთი (5) წლის განმავლობაში, კლიენტის საკონტაქტო მონაცემების ჩათვლით.

- კომპანიის წამყვანი გეოდეზისტი ვალდებულია ფლობდეს მოქმედ უნივერსიტეტის დიპლომს ან ეროვნულად აღიარებულ ექვივალენტურ სერტიფიკატს.

- დრონის ოპერატორებმა ვალდებულნი არიან ფლობდნენ UAV-ის მართვის მოქმედ ლიცენზიას ან ავტორიზაციას ქართული სამოქალაქო საავიაციო სააგენტოს მოთხოვნების შესაბამისად.

## 5.2 შეფასების კრიტერიუმები

5.1 პუნქტის ყველა სავალდებულო მოთხოვნის დამაკმაყოფილებელი წარდგენები გადავლენ ეკონომიკური შეფასების ეტაპზე. ნებისმიერი შემდგომი ფორმალური შესყიდვისთვის გამარჯვება განისაზღვრება მხოლოდ ფასის საფუძველზე:

- კვალიფიკაციის კრიტერიუმები (პუნქტი 5.1) ფასდება სავალდებულო გავლა/ვერ გავლა სქემით. ნებისმიერი სავალდებულო კრიტერიუმი რომ ვერ შეასრულოს, წარდგენა დისკვალიფიცირდება.

- შესაბამის წინადადებებს შორის რანჟირება განისაზღვრება მხოლოდ ფასების ცხრილში (A დანართი) წარდგენილი ჯამური ინდიკატური ჩარჩოს ღირებულებით.

- ჯამური ინდიკატური ღირებულების თანაბრობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება წინადადებას, რომელსაც გააჩნია მინიმალური შეწონილი საშუალო ერთეულის წრფივი საქმიანობებისთვის (საქმიანობები 1 და 2).

| კრიტერიუმი | წონა | შეფ. მეთ. |
| --- | --- | --- |
| ეკონომიკური წინადადება: შეწონილი საშუალო ერთეულის ფასი ყველა გამოყენებადი საქმიანობის ტიპისთვის, პლუს სამოქმედო დავალებაზე მობილიზაციის საფასური. ყველაზე დაბალი შესაბამისი ჯამური ინდიკატური ჩარჩოს ღირებულება (A დანართი) განსაზღვრავს რანგს. | 100% | შევსებული ფასების ცხრილი (A დანართი) — ყველაზე დაბალი შესაბამისი ჯამური ინდიკატური ღირებულება იმარჯვებს. |
| ტექნიკური და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები ფასდება გავლა/ვერ გავლა სქემით ეკონომიკური შეფასებამდე. მხოლოდ 5.1 პუნქტის დამაკმაყოფილებელი წარდგენები გადადის ფასის შეფასებაზე. | გავლა / ვერ გავლა | 7.2 პუნქტში ჩამოთვლილი სავალდებულო დოკუმენტები — შეუსაბამო წარდგენები დისკვალიფიცირდება. |

შენიშვნა: ამ TOR-ის ფარგლებში შეფასება კვლევისა და წინასწარი კვალიფიკაციის მიზნით ხდება. ზემოაღწერილი ფასზე დაფუძნებული შეფასების მეთოდოლოგია გამოიყენება ასევე ამ სავარჯიშოს საფუძველზე ჩატარებულ ნებისმიერ შემდგომ ფორმალურ შესყიდვაში.

# 6. ფასების მოთხოვნები

## 6.1 ფასების სტრუქტურა

კომპანიებს მოეთხოვებათ წარდგენა:

1.  ფასების ცხრილში (A დანართი) ჩამოთვლილი ათი (10) საქმიანობის ტიპის ერთეულის ფასები, ლარში (GEL), დღგ-ს გარეშე, მითითებული ერთეულის მიხედვით.

2.  ინდივიდუალური სამოქმედო დავალებაზე მობილიზაციის საფასური ლარში (GEL), დღგ-ს გარეშე. მობილიზაციის საფასური მოიცავს გუნდისა და აღჭურვილობის ადგილზე განლაგებას სამუშაოს მოცულობისგან დამოუკიდებლად. კომპანიებს შეუძლიათ შემოგვთავაზონ ზონის ან მანძილის მიხედვით დიფერენცირებული მობილიზაციის საფასური.

3.  ჩარჩოს ინდიკატური ჯამური ღირებულება (GEL, დღგ-ს გარეშე) ფასების ცხრილში მითითებული მინიმალური რაოდენობების საფუძველზე. ეს ციფრი გამოიყენება მხოლოდ კვლევისთვის და არ წარმოადგენს გარანტირებული შეკვეთის მოცულობას.

ყველა ფასი ფიქსირებული და უცვლელი უნდა იყოს ერთწლიანი ჩარჩოს პერიოდის განმავლობაში. ფასების კორექტირება ვადის შუა ეტაპზე არ მიიღება, გარდა ქართული საკანონმდებლო გადასახადების მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევებისა, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებს დანახარჯების ბაზაზე.

## 6.2 ფასების ცხრილი — A დანართი

კომპანიებმა სრულად უნდა შეავსონ შემდეგი ფასების ცხრილი. არასრულად შევსებული ფასების ცხრილები დისკვალიფიცირდება.

| № | მომსახურების აღწერა | ერთ. | მინიმალური რაოდენობა | ერთ. ტარ. (GEL, დღგ-ს გ.) | მობილიზაციის საფასური (GEL, დღგ-ს გ.) | ჯამი (GEL, დღგ-ს გ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ტოპო გეოდეზიური სამუშაო - ქსელები | მ. | 50 |  |  |  |
| 2 | ტოპო გეოდეზიური სამუშაო + გრძ. პროფ. | მ. | 50 |  |  |  |
| 3 | ტოპო რუკა - GPS/ტაქეომეტრი | კვ.მ. | 1,000 |  |  |  |
| 4 | ტოპო რუკა - დრონი | კვ.მ. | 1,000 |  |  |  |
| 5 | ორთოფოტო - დრონი | კვ.მ. | 1,000 |  |  |  |
| 6 | დაკვალვა - საპროექტო ელემენტები | ცალი | 10 |  |  |  |
| 7 | დაკვალვა - წითელი ხაზები | ცალი | 10 |  |  |  |
| 8 | მიწის სამუშაოების მოჭრა / მიყრის მოცულობების | მ³ | 500 |  |  |  |
| 9 | საშემსრულებლო ნახაზები | მ/კვ.მ. | 100/500 |  |  |  |
| 10 | ქსელის ტრაექტორიის განსაზღვრა გეორადარით — GPR | მ/კვ.მ. | 100/500 |  |  |  |
| ჩარჩო ხელშეკრულების ჯამური საორიენტაციო ღირებულება (GEL, დღგ-ს გ.) |  |  |  |  |  |  |

* მინიმალური რაოდენობები მხოლოდ სავარაუდოა და არ წარმოადგენს გარანტირებულ მოცულობებს.

** საორიენტაციო ჯამი = (ერთ. ფასი. × მინ. რაოდ.) + (მობილიზაციის საფ. × სამუშაო დღეების სავარაუდო რაოდენობა). კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ საკუთარი ვარაუდები სამოქმედო დავალებების რაოდენობაზე.

# 7. წარდგენის მოთხოვნები

## 7.1 ვადა და ფორმატი

- ყველა წინადადება მიღებული უნდა იქნეს არაუგვიანეს [დრო] თბილისის დროით.

- წარდგენები ელექტრონულად გაიგზავნება [ელ. ფოსტა] მისამართზე სათაურის სტრ.: "GWP-TOPO-TOR-001 - ბაზრის კვლევის წარმოდგენა - [კომ. სახ.]".

- დოკუმენტები წარმოადგინეთ PDF ფორმატში. ფასების ცხრილი (A დანართი) ასევე წარმოადგინეთ MS Excel ფორმატში.

- ყველა დოკუმენტი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. ქართული დოკუმენტების შემთხვევაში, ძირითადი შინაარსის  ტექსტები(სარეკომენდაციო პროექტი, CV-ები, ლიცენზიები)  წარმოდგენილი იქნას ინგლისური თარგმანი.

- დაგვიანებული, არასრული ან შეუსაბამო წინადადებები არ შეფასდება.

## 7.2 წარდგენის მოწმობა

|  | დოკუმენტი / პუნქტი | შენიშვნები |
| --- | --- | --- |
| 1 | შევსებული და ხელმოწერილი გადამცემი წერილი (B დანართი) | კომპანიის ბლანკზე, უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით |
| 2 | კომპანიის პროფილი (მაქსიმუმ 4 გვერდი) | დაარსების წელი, ძირითადი დამკვეთები, ბრუნვის დიაპაზონი |
| 3 | დიპლომი ან სერტიფიკატი შესაბამის სფეროში | მოქმედი წარდგენის თარიღზე |
| 4 | მინიმუმ 3 სარეკომენდაციო პროექტი კომუნიკაციების ან ინფრასტრუქტურის სამუშაოებში | კომუნიკაციების ან ინფრასტრუქტურის სამუშაოებში კლიენტის სახელი, მოცულობა, წელი, კონტრაქტის ღირებულება (GEL), საკონტაქტო პირი |
| 5 | აღჭურვილობის სია | საკუთარი აღჭურვილობა; იჯარით აღებული აღჭურვილობა ცალ-ცალკე მითითებული |
| 6 | დრონის სამოქმედო ლიცენზია / ავტორიზაცია | თუ საქმიანობები 4 და 5 ფარგლებში დრონის მომსახურება იქნება წარმოდგენილი |
| 7 | ძირითადი პერსონალის CV-ები (წამყვანი გეოდეზისტი და გუნდი) | პროფესიული გამოცდილების ჩათვლით |
| 8 | შევსებული ფასების ცხრილი — A დანართი | ყველა ერთეულის ფასის და მობილიზაციის საფასური უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს გარეშე |
| 9 | ტევადობის განაცხადი | მიმდინარე და სავარაუდო სამუშაო მოცულობა; ხელმისაწვდომობა სამოქმედო დავალებებისთვის |
| 10 | TOR-ის პირობების ხელმოწერილი დადასტურება | ხელმომწერი უნდა იყოს უფლებამოსილი წარმომადგენელი |

## 7.3 განმარტების მოთხოვნები

კომპანიებს შეუძლიათ [ელ. ფოსტა] მისამართზე წერილობითი განმარტების კითხვები გამოგზავნონ არაუგვიანეს [თარიღი]. პასუხები წერილობით გაიცემა ყველა რეგისტრირებულ მონაწილეს ერთდროულად. GWP ვალდებული არ არის, განმარტების ვადის შემდეგ მიღებულ კითხვებს უპასუხოს.

# 8. პირობები

## 8.1 კონტრაქტის გაფორმების ვალდებულება არ არსებობს

ეს TOR გამოცემულია მხოლოდ ბაზრის კვლევის მიზნით. GWP არ კისრულობს ვალდებულებას, ამ დავალების შედეგად გააფორმოს კონტრაქტი, ჩარჩო შეთანხმება ან ჩაატაროს შესყიდვის პროცესი. GWP იტოვებს უფლებას, გამოიყენოს, უგულებელყოს ან ნებისმიერი გზით იმოქმედოს მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, შიდა დაგეგმვის მიზნებისთვის.

## 8.2 კონფიდენციალობა

ამ TOR-ზე საპასუხოდ წარდგენილი ყველა ინფორმაცია GWP-ის მიერ კონფიდენციალურად განიხილება და გამოიყენება მხოლოდ ამ დოკუმენტში მითითებული მიზნებისთვის. GWP არ გაამჟღავნებს ინდივიდუალური კომპანიების წარდგენებს, ფასებს ან საკუთრებრივ ინფორმაციას მესამე მხარეს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა ქართული კანონმდებლობის ან GWP-ის ვალდებულებებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

წარდგენის გაგზავნით მომხსენებელი კომპანია ადასტურებს, რომ მისი წარდგენა არ შეიცავს მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების, კონფიდენციალობის ვალდებულებების ან საექსპორტო კონტროლის ქვეშ მყოფ ინფორმაციას, სათანადო თანხმობის გარეშე.

## 8.3 მონაწილეობის ხარჯები

GWP არ აანაზღაურებს კომპანიების მიერ ამ TOR-ზე პასუხის მომზადებაში, წარდგენასა ან პრეზენტაციაში გაწეულ ხარჯებს. მონაწილეობა მთლიანად მომხსენებელი კომპანიის ხარჯზეა.

## 8.4 შეცვლის ან გაუქმების უფლება

GWP იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შეცვალოს, შეაჩეროს ან გააუქმოს ტექნიკური დავალება, მომხსენებელი კომპანიების მიმართ პასუხისმგებლობის გარეშე.

## 8.5 მონაცემთა დაცვა

ამ სავარჯიშოს ფარგლებში წარდგენილი პირადი მონაცემები (CV-ები, საკონტაქტო მონ., პროფ. ლიცენზიები) GWP-ის მიერ დამუშავდება წარდგენის შეფასების მიზნით და შენახული იქნება GWP-ის შენახვის პოლიტიკასთან შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში. წარდგენის გაგზავნით მომხსენებელი კომპანია, პერსონალის სახელით, თანხმობას აცხადებს ასეთ დამუშავებაზე.

## 8.6 კონტრაქტის ხანგრძლივობა და ავტომატური განახლება

ამ TOR-ის საფუძველზე ჩატარებული შესყიდვის შედეგად გაფორმებული ნებისმიერი ჩარჩო შეთანხმება მოქმედ თარიღიდან ერთი (1) წლის საწყის ვადას ექნება. შეთანხმება ავტომატურად განახლდება ზედიზედ ერთ-ერთი წლის პერიოდებით, იმავე პირობებით, თუ ერთ-ერთი მხარე სამოცი (60) კალენდარული დღით ადრე წერილობით არ შეატყობინებს.

GWP იტოვებს უფლებას, თითოეული განახლების პერიოდის დასაწყისში ხელახლა მოაწყოს მოლაპარაკება ერთეულის ფასების შესახებ. თუ განახლების თარიღიდან ოცდაათი (30) კალენდარული დღის განმავლობაში შეცვლილ ტარიფებზე შეთანხმება ვერ მოხდება, არსებული ტარიფები ძალაში დარჩება დამატებით სამოცი (60) კალენდარული დღის განმავლობაში, რის შემდეგაც ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შეთანხმება შეწყვიტოს ოცდაათი (30) დღის წინასწარი წერილობითი შეტყობინებით.

## 8.7 გამოყენებადი სამართალი

ეს ტექნიკური დავალება და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კომუნიკაცია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

# 9. საკონტაქტო ინფორმაცია

| საკ. პირი | E&C დირ. საინჟ. დირ. მოადგ. — GWP |
| --- | --- |
| ელ. ფოსტა | [ელ. ფოსტა] |
| წარდგენის ვადა | [თარიღი] - [დრო] თბილ. დროით |
| დაზუსტების ვადა | [ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ] |
| რეფერენს ნომერი | GWP-TOPO-TOR-001 |

გამოცემულია:

საინჟინრო და სამშენებლო დირექტორი — შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი“

ხელმოწერა: _______________________________  |  თარიღი: _______________