|  | # Letter for short-listed bidders |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ` | File No. | : |  |
|  | Date | : | 31.03.2026 |
|  | Due Date | : | 30.04.2026 |

# ფასთა გამოკითხვა ფოთის ცემენტის სილოსების მოდიფიკაციისათვის საჭირო არასტანდარტული მეტალის ნაკეთობების (სილოსების ძირის დამზადება/მოდიფიკაციის ჩათვლით), ჰაერისა  მილგაყვანილობის დამზადება მონტაჟსა და მოწყობილობების მონტაჟზე, დანართის სამუშაოთა მოცულობების (scope of work) მიხედვით.

Dear Sir/Madam

კომპანია ჰანიველცემენტი გეგმავს ფოთის ცემენტის დაფქვის ქარხანაში არსებული ცემენტის სილოსების მოდერნიზირებას, კერძოდ სილოსების აერაციისა და ნაყარი ცემენტის დატვირთვის კვანძების მოდერნიზირებას. ამ ფასთა გამოკითხვის საგანს წარმოადგენს,  #2 და #3 სილოსის შიდა და გარე პერიმეტრზე არსებული დაზიანებული მეტალის შეერთების აღდგენას.

ჰანიველცემენტი  არის ერთერთი ლიდერი კომპანია ცემენტისა და ბეტონის ბაზარზე საქართველოში და წარმოადგენს ცემენტისა და ბეტონის ყველაზე მსხილ მწარმოებელს ქვეყანაში. კომპანიას ყავს 1000ზე მეტი დასაქმებული , და ფლობს ცემენტის წარმოების ორ ინტეგრირებულ ქარხანას, ერთ დაფქვის საწარმოს და 16 ბეტონის ქარხანას.

მეტი ინფორმაცია ჰანიველცემენტის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ მისამართზე/ლინკზე:www.hunnewellcement.ge

ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოხარული ვართ გაცნობოთ რომ თქვენი კომპანია შერჩეულია როგორც პოტენციური შემსრულებელი ამ სამუშაოების და გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ ფასთა გამოკითხვაში.

შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა შემდეგია:

- სილოსის სახურავის კორპუსთან შეერთების ადგილის დადუღება

- ძველი ფილტრების დემონტაჟი და ღიობის დალუქვა

- N2 სილოსში ხარაჩოების მოწყობა/დემონტაჟი

- N2 სილოსის შიგნიდან გასუფთავება დასადუღებლად

- სილოსში გამწოვი ვენტილატორის მონტაჟი

- სილოსის შიდა მხარეს ყველა შეერთების დადუღება

- დროებითი ლუქების დაფარება-დადუღება

შემსრულებელმა მშენებლობის ყველა ეტაპზე უნდა აწარმოოს სამუშაოების აქტები, ეტაპების მიღების ოქმები და ყველა სხვა ადგილობრივი კანემდებლობით მოთხოვნილი დოკუმენტი,  სამუშაოებთან დაკავშირებით.

შემსრულებელი ვალდებულია მიაწოდოს დამკვეთს ყველა მასალის ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით შეასრულოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის შემოწმება და შესაბამისი დოკუმენტები წარუდგინოს დამკვეთს.

აუცილებელია შემსრულებლის ადგილზე ვიზიტი წინადადების მოცემამდე.

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს:

- კომპანიის მიერ ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალს.

- დეტალურ კომერციულ წინადადებას, მოწოდებული ნიმუშის მიხედვით.

- სამუშაოების შესრულების დეტალური გეგმაგრაფიკი

- კონტრაქტორის შეფასების ფორმას

გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი გარემოებები:

| სამუშაოების შესრულების ადგილი | : | ფოთის ცემენტის დაფქვის ქარხანა. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სამუშაოების შესრულების ვადა | : | გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენთვის მისაღები უმოკლესი ვადა. |  |
| გადახდის პირობები | : | ეტაპობრივად, შუალედური მიღება ჩაბარების აქტების საფუძველზე |
| ტექნიკური მოთხოვნები | : | თანდართული დოკუმენტებისა და ადგილობრივი ტექნიკური მოთხოვნებისა და სტანდარტების და ჰაიდელბერგის შიდა სტანდარტებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად |

წინადადებების მიღების საბოლოო ვადაა 30.04.2026 – 12:00 საათი, გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენი წინადადება შემდეგ მისამართზე:

Hunnewell Cement Ltd

21 ალ. ყაზბეგის გამზირი

0160 თბილისი, საქართველო

ყველა კორესპონდენცია წინადადების მოწოდების ჩათვლით უნდა მოხდეს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე.

Yours faithfully,

გიორგი ოთარაშვილი

| Phone | : | +995 555 431 191 |
| --- | --- | --- |
| E-mail | : | Giorgi.otarashvili@cement.ge |

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ:

ირაკლი სადუნიშვილი

Phone	:	+995 577 50 97 05

E-mail	:	irakli.sadunishvili@cement.ge

თანდართული დოკუმენტები:

- განფასების და მოცულობების უწყისის ნიმუში

- მოთხოვნები შრომის უსაფრთხოებაზე