ტექნიკური დავალება

ლითონის რეზერვუარების, ლითონის კოჭების, რკინაბეტონის ფილის და ფუნდამენტების დემონტაჟთან დაკავშირებით

ზოდადი აღწერა:

სს „არ ემ ჯი კოპერი“ საწარმოო ტერიტორიაზე მდებარე ორ შენობაში გეგმავს  ახალი ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟს, რისთვისაც უნდა განხორციელდეს არსებული ლითონის კონსტრუქციების და რკინაბეტონის დემონტაჟი.

სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შემდეგი მიმართულებებით:

- ლითონის კოჭების დემონტაჟი (შენობა 1)

გამამდიდრებელი ფაბრიკის ტერიტორიაზე უნდა განხორციელდეს ძველი ლითონის ორტესებრი კოჭების დემონტაჟი შემდეგი მახასიათებლებით:

- რაოდენობა: 9 ცალი;

- სიგრძე: 18 მეტრი;

- სიმაღლე 1200 მმ;

კოჭები უნდა დაიჭრას შენობის შიგნით დაახლოებით 5-6 მეტრის სიგრძეზე გამოიზიდოს შენობის შესასვლელში შენობაში დამონტაჟებული ხიდური ამწის გამოყენებით.

კოჭების ადგილზე დასაჭრელად შესაძლებელია საჭირო გახდეს მცირე კონსტრუქციების მოწყობა მათი შეკავებისათვის.

გამოტანილი დაჭრილი კონსტრუქციების ტერიტორიიდან გატანას თვითმცლელებით უზრუნველყოფს დამკვეთი.

- შენობის გვერდის დემონტაჟი (შენობა 2)

ფილტრაციის შენობაში არსებული ტექნოლოგიური რეზერვუარების დემონტაჟისთვის უნდა განხორციელდეს შენობის გვერდის დემონტაჟი შემდეგი მოცულობით:

სიგრძე: 12-18 მეტრი დამოკიდებული სადემონტაჟო სამუშაოების ტექნიკაზე;

სიმაღლე: 16-17 მეტრი;

კონსტრუქცია: 6 მეტრის სიგრძის 1 მეტრი სიმაღლის რკინაბეტონის საამწყობო ფილები შედუღებული ლითონის სვეტებზე.

დემონტაჟის საწარმოებლად საჭირო ტექნიკის მობილიზება უნდა გააკეთოს შემსრულებელმა.

ტექნიკის მდგომარეობა უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

რკინაბეტონის საამწყობო ბლოკებს სამშენებლო მოედნიდან გაიტანს დამკვეთი.

- ლითონის რეზერვუარების დემონტაჟი (შენობა 2)

უნდა განხორციელდეს ფილტრაციის შენობის მარცხენა ფლიგელში არსებული ლითონის რეზერვუარების დემონტაჟი. დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ისეთი სახით, რომ შესაძლებელი იყოს დაჭრილი კონსტრუციის ელემენტების შემდგომი გამოყენება. სამუშაოები იწარმოებს შემდეგი მოცულობით:

რეზერვუარების რაოდენობა: 8 ცალი.

სიმაღლე: 15 მ;

დიამეტრი: 4520 მმ;

სადემონტაჟო ფართობი: დაახლოებით 1800 კვ/მ.

რეზერვუარების დაჭრისა და გამოტანისათვის საჭირო ტექნიკის მობილიზება უნდა გააკეთოს შემსრულებელმა.

ტექნიკის მდგომარეობა უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დაჭირლ ლითონის ფურცლებს  სამშენებლო მოედნიდან გაიტანს დამკვეთი.

- რკინაბეტონის სართულთშორისი ფილის და ფუნდამენტების დემონტაჟი

უნდა განხორციელდეს ფილტრაციის შენობის მარცხენა ფლიგელში არსებული რკინაბეტონის სართულთშორისი ფილის  და რეზერვუარის ხვეშ არსებული ფუნდამენტების მონგრევა შემდეგი მოცულობით:

რკინაბეტონის სართულთშორისი ფილა: დაახლოებით 100 კვ/მ.

რკინაბეტონის ფუნდამენტები: დაახლოებით: 50 მეტრ/კუბი.

გრუნტის და ნარჩენების გამოტანა: დაახლოებით 50 მეტრ/კუბი.

რკინაბეტონის და გრუნტის გამოტანისათვის საჭირო ტექნიკის მობილიზება უნდა გააკეთოს შემსრულებელმა.

ტექნიკის მდგომარეობა უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

წარმოდგენილ წინადადებაში უნდა მიეთითოს ერთეულის ფასი (ლითონისათვის კვადრატულობით რკინაბეტონისა და გრუნტისათვის კუბური მეტრებით) და სამუშაოების შესრულების ვადა.

დანართი:

სამუშაოების განხორციელების ადგილის ამსახველი ფოტომასალა და შენობების სქე. ნახაზები: