სს „ლიბერთი ბანკი“

სატენდერო   დოკუმენტაცია

სს „ლიბერთი ბანკი“-ს სათავო ოფისის შენობის ფასადის აღდგენა/სრული რეაბილიტაცია

(ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.#74)

2026 წელი

1. სს „ლიბერთი ბანკი“-ს სათავო ოფისის შენობის ფასადის აღდგენა/სრული რეაბილიტაცია (ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. #74) ქვემოთ წარმოდგენილი მოთხოვნების შესაბამისად:

ეტაპი I: კვლევა და ექსპერტიზა

- კონსტრუქციული მდგრადობის შეფასება: ხანძრით დაზიანებული ფასადის მზიდი კონსტრუქციების (ლითონის კარკასი, სამაგრები, ანკერები) საჭიროების შემთხვევაში, ინსტრუმენტული გამოკვლევა და დასკვნის მომზადება მათი ხელახალი გამოყენების შესაძლებლობაზე.

- მინების და ვიტრაჟული სისტემების ინსპექტირება: თერმული ზემოქმედების შედეგად მინის პაკეტების და ალუმინის პროფილების დეფორმაციის ხარისხის დადგენა.

- ლაბორატორიული დასკვნა: საჭიროების შემთხვევაში, მასალების (ბეტონი, ფოლადი) სიმტკიცის ლაბორატორიული შემოწმება.

ეტაპი II: პროექტირება

- დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი (DOP): უსაფრთხო დემონტაჟის გეგმის მომზადება, რომელიც ითვალისწინებს შენობის ფუნქციონირებას (თუ ის ნაწილობრივ მუშაობს), ქვეითთა უსაფრთხოებას და ნარჩენების მართვას.

- ახალი ფასადის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია:

  - არსებული ფასადის იდენტური ვიზუალის და ფუნქციური მახასიათებლების მქონე სისტემის შერჩევა (მასალების სპეციფიკაცია).

  - ენერგოეფექტურობის პარამეტრების დაცვა.

  - კონსტრუქციული ნახაზები და კვანძების დეტალიზაცია.

ეტაპი III: დემონტაჟი და მომზადება

- ტერიტორიის მოწყობა: დამცავი ბადეების, ხარაჩოების და დროებითი ღობეების მონტაჟი.

- უსაფრთხო დემონტაჟი: დაზიანებული მინების, პროფილების და საიზოლაციო მასალების ეტაპობრივი მოხსნა.

- ნარჩენების გატანა: სამშენებლო ნარჩენების სორტირება და გატანა სპეციალიზებულ ნაგავსაყრელზე.

ეტაპი IV: სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

- ზედაპირის მომზადება: ფასადის გაწმენდა ჭვარტლისა და ნარჩენებისგან, ანტიკოროზიული დამუშავება.

- ახალი სისტემების მონტაჟი: ალუმინის ვიტრაჟული სისტემების, მინის პაკეტების და კომპოზიტური მასალების მონტაჟი არსებულის მსგავსი ტექნოლოგიით.

- ჰერმეტიზაცია და თბოიზოლაცია: კვანძების სრული ჰერმეტიზაცია წყალგამძლეობისა და თერმოიზოლაციის უზრუნველსაყოფად.

- ტენდერში მონაწილეებს კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ "სამუშაოთა წარმოების გეგმა", სადაც გაწერილი იქნება, როგორ აპირებენ მუშაობას მაღალ სართულებზე და როგორ უზრუნველყოფენ ქვემოთ მოძრავი ადამიანების/ავტომობილების უსაფრთხოებას.

2. პრეტენდენტის მიერ სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი

- კომპანიის მიმოხილვა:

- შემსრულებელი ვალდებულია ყავდეს მინიმუმ 1 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც შესაბამის აკრედიტებულ ორგანიზაციაში გავლილი ექნება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამა; შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს აკრედიტებული ორგანოს მიერ გაცემული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტ(ებ)ის სერტიფიკატ(ებ)ი:

შენიშვნა: თუ შემსრულებელს 20-მდე დასაქმებული ყავს ან შემსრულებელი წარმოადგენს ფიზიკურ პირს, თვითონ დამსაქმებელს/ფიზიკურ პირს შეუძლია იყოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, 20-100-მდე დასაქმებულის შემთხვევაში მინიმუმ 1 დასაქმებული უნდა ჰყავდეს შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული სპეციალისტი, 100-ზე დასაქმებულის შემთხვევაში კომპანიას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სამსახური/სტრუქტურული ერთეული, სადაც დასაქმებული ეყოლება მინიმუმ 2 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი; თუ შემსრულებელს არ ჰყავს სათანადო რაოდენობის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, შემსრულებელი ვალდებულია მოიწვიოს აღნიშნული დარგის სპეციალისტები/ორგანიზაციები;

- ელექტროობასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულებისას შემსრულებელი ვალდებულია ყავდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტ(ებ)ი;შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს ელექტროდანადგარებზე მომუშავე თანამშრომელთა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი, აკრედიტებული ორგანოს მიერ გაცემული მოწმობა/სერტიფიკატი;

- სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ჩამტარებელმა დამსაქმებელმა უნდა წარმოადგინოს დასაქმებულთა უბედური შემთხვევებისაგან დაზღვევის დოკუმენტი;

- საქმიანობის მოკლე აღწერილობა, კლიენტების სია;

- რეკომენდაციები - მინიმუმ სამი;

პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს მიმდინარე წლით დათარიღებული სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი #1 დანართის შესაბამისი ტექსტით, წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება;

- განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2 წელიწადია დაფუძნებული;

- ინფორმაცია დამფუძნებლ(ებ)ის და მფლობელ(ებ)ის შესახებ;

- კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

- ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

- ინფორმაცია შესრულების ვადებსა და საგარანტიო პირობებზე;

- სატენდერო წინადადება სატენდერო მოთხოვნების მიხედვით;

- მსხვილი შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი ფოტოალბომით, მინიმუმ სამი პროექტი;

- კომპანიის ბოლო ორი წლის წლების ფინანსური ბრუნვა, წარმოდგენილი პასუხისგებელი პირის მიერ დამოწმებული საბანკო ამონაწერის (არანაკლებ 200 000 ლარის ოდენობის ბრუნვა);

- ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

- რეკვიზიტები;

- საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;

შენიშვნა:

- განიხილება მხოლოდ ის წინადადებები, რომლებიც მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა პუნქტს;

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა

3.1. პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების ვადა;

3.2.პრეტენდენტი ვალდებულია ბანკის წარმომადგენლებთან ერთად წინასწარ დაათვალიეროს და დეტალურად შეისწავლოს შესასრულებელი სამუშაო, შიგნიდან, გარედან, სართულები, სახურავი;

4. პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

4.1. წინადადების ფასის წარმოდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს ჩათვლით;

4.2. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

4.3. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან საავანსო თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე, კომპანია ვალდებულია მოთხოვნილ თანხაზე წარმოადგინოს ბანკისთვის მისაღები საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტია;

4.4. გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია გახსნას ანგარიში სს „ლიბერთი ბანკი“-ში;

5. ზოგადი პირობები

5.1.პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);

5.2.სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;

5.3.გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება ხელშეკრულების დრაფტის  (დანართი #2) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას;

6. ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის

6.1. შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2026 წლის  07 მაისი,17:00 საათი;

6.2.სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია: შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე, მობ: 595 901 200, ელ-ფოსტა:  shorena.tavadze@lb.ge; ტექნიკურ საკითხებზე ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაუკავშირდეთ: არქიტექტორი გიორგი შაყულაშვილი          551 29 40 96, ელ-ფოსტა: Giorgi.Shakulashvili@lb.ge .

დამატებითი პირობები!

- სავალდებულოა წინადადების განფასება PDF ვერსიასთან ერთად წარმოდგენილი იყოს ხარჯთაღრიცხვის excel ფაილის სახით;

- გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია მომსახურების დაწყებამდე წარმოადგინოს #3 დანართით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია.