„ ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ “

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

_______________  მ.სვანი

-----  ----------------- 2026 წ.

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკის  საერთო სასადგურო მოწყობილობების ჩამკეტი და მარეგულირებელი საკვალთებისა და ამძრავები მიმდინარე შეკეთების სამუშაოს მოცულობა.

| № | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ნედლი წყლის ტუმბო №2,3,4-ის შეწოვისა და დაჭირხვნის ხელის საკვალთების (Ду-250, Ру-10) დაშლა, გაწმენდა, რევიზია, დეფექტის აღმოფხვრა, აწყობა. | ცალი | 6 |
| 2 | ნედლი წყლის ტუმბო №3 და №4-ის გამაერთიანებელი ხელის საკვალთის (Ду-250, Ру-10) დაშლა, გაწმენდა, რევიზია, დეფექტის აღმოფხვრა, აწყობა. | ცალი | 4 |
| 3 | ნედლი წყლის ტუმბო №1-ის შეწოვისა და დაჭირხვნის ხელის საკვალთების (Ду-150, Ру-25) დაშლა, გაწმენდა, რევიზია, დეფექტის აღმოფხვრა, აწყობა. | ცალი | 3 |
| 4 | გამაციებელი წყლის ტუმბო №1,2-ის დაჭირხვნის ხაზზე ელ. საკვალთების (Ду-500, Ру-10); დაშლა, გაწმენდა, რევიზია, დეფექტის აღმოფხვრა, აწყობა. ელექტროამძრავის-მოწყობილობათა და მისი კომპონენტების დაშლა, გაწმენდა; დეფექტების გამოვლენა; დეფექტური კომპონენტების და ნაწილების შეკეთება; კორპუსის დეფექტების აღმოფხვრა, შეღებვა | ცალი | 2 |
| 5 | გამაციებელი წყლის ტუმბოების დაჭირხვნის ხაზზე ელ. საკვალთის (Ду-500, Ру-25); დაშლა, გაწმენდა, რევიზია, დეფექტის აღმოფხვრა, აწყობა. ელექტროამძრავის-მოწყობილობათა და მისი კომპონენტების დაშლა, გაწმენდა; დეფექტების გამოვლენა; დეფექტური კომპონენტების და ნაწილების შეკეთება; კორპუსის დეფექტების აღმოფხვრა, შეღებვა | ცალი | 1 |
| 6 | გამაციებელი წყლის ტუმბოების დაჭირხვნის ხაზისა და ტექნიკური წყლის ხაზზე გამყოფი ელ. საკვალთების (Ду-500, Ру-25); დაშლა, გაწმენდა, რევიზია, დეფექტის აღმოფხვრა, აწყობა. ელექტროამძრავის-მოწყობილობათა და მისი კომპონენტების დაშლა, გაწმენდა; დეფექტების გამოვლენა; დეფექტური კომპონენტების და ნაწილების შეკეთება; კორპუსის დეფექტების აღმოფხვრა, შეღებვა | ცალი | 1 |
| 7 | მბრუნავი ბადეების №1,2,3,4,5,6-ის გამრეცხი ხელის საკვალთების (Ду-80, Ру-16); დაშლა, გაწმენდა, რევიზია, დეფექტის აღმოფხვრა, აწყობა. | ცალი | 6 |
| 8 | შხეფსაცივარი №5,6 ავზების დაცლის ხელის საკვალთების (Ду-200, Ру-10) დაშლა, გაწმენდა, რევიზია, დეფექტის აღმოფხვრა, აწყობა. | ცალი | 4 |

საქვაბე სატურბინო საამქროს უფროსი:                                     	/მ.ჩინჩალაძე/