„ ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ “

შპს. „მტკვარი ენერჯი“-ს ტექნიკური დირექტორი

ექსპლუატაციის ნაწილში

---------------------- მ.სვანი

«-----»  «----------------» 2026 წ.

შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილი №2 საცირკულაციო ტუმბოს ОПВ-2-110КЭУЗ-ს მიმდინარე შეკეთების მოცულობა.

| № | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ღირებულება ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოიხსნას ტუმბოს ძრავი, დაიშალოს ზეთის სისტემის მილსადენები, ობტეკატელი, ზედა და ქვედა საკისარი, მუშა კამერა. | კომპლექტი | 1 |  |
| 2 | ტუმბოს ღერძის ზედა და ქვედა საყელურების გაპრიალება (ნაკაწრების მოცილება) | ცალი | 2 |  |
| 3 | ელექტრო ძრავის (სამფაზა, ასინქრონული, 6კვ, 500 ბრ/წთ, ტიპი-ВАН 143851-12) შეკეთება-ძრავის დაშლა როტორის გამოღება, გაწმენდა, დეფექტაცია, ცვეთადი დეტალების შეცვლა, აწყობა, გამოცდა | კომპლექტი | 1 |  |
| 4 | რეზინის საკისრების მორგება, მუშა თვლების გაღება-დაკეტვის შემოწმება, აგრეგატის აწყობა, ძრავის დაყენება და დაცენტრება, ტუმბოს მუშაობის შემოწმება | კომპლექტი | 1 |  |
| 5 | ტუმბოს ძრავის, კორპუსის, ზეთისა და გამაციებელი წყლის მილსადენების გაწმენდა და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით (ორი ფენა ფერი ლური) | მ2 | 40 |  |
| ჯამი დღგ-ს გარეშე |  |  |  |  |

ჰტნ-ს საამქროს უფროსი:               			  /ს. ბაგდასაროვი/