ტექნიკური დავალება

სამრეწველო სასწორის სისტემის (Weighbridge Management System) მხარდაჭერა, მოდერნიზაცია და განვითარება

1. პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია კომპანიის არსებული Weighbridge Management System-ის ტექნიკური ანალიზი, მხარდაჭერა, მოდერნიზაცია, უსაფრთხოების გაუმჯობესება და შემდგომი განვითარება.

არსებული სისტემა უზრუნველყოფს:

ავტომობილების მოძრაობის კონტროლს;

ტვირთის აწონვის პროცესის მართვას;

SAP ERP ინტეგრაციას;

GPS ინტეგრაციას;

ელექტრონული ზედნადებების ინტეგრაციას;

რიგების მართვას;

საწარმოო პროცესების მონიტორინგს.

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს არსებული სისტემის სრულფასოვანი მხარდაჭერა და საჭირო ცვლილებების განხორციელება.

2. არსებული სისტემის შესწავლა

მომწოდებელმა უნდა შეისწავლოს:

არსებული Source Code;

Database Schema;

ინტეგრაციები;

ბიზნეს პროცესები;

სისტემური არქიტექტურა;

უსაფრთხოების მექანიზმები.

შედეგად უნდა მომზადდეს:

სისტემის ანალიზის დოკუმენტი;

არქიტექტურული დიაგრამები;

მოდერნიზაციის გეგმა.

3. არსებული ფუნქციონალის მხარდაჭერა

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი ფუნქციონალის შენარჩუნება და გამართული მუშაობა:

3.1 აწონვის პროცესები

პირველი და მეორე აწონვა;

Gross/Tare/Net წონების გამოთვლა;

სტატუსების მართვა;

Barcode/QR კოდები;

აწონვის ისტორია;

მონაცემების კორექტირება უფლებების მიხედვით;

ბიზნეს წესების დაცვა.

3.2 სატრანსპორტო მოდული

ტრანსპორტის კატალოგი;

მძღოლების მართვა;

ტრანსპორტის სტატუსები;

ფილტრაცია და ძიება.

3.3 პროდუქციის მოდული

- როდუქციის კატალოგი;

პროდუქციის კლასიფიკაცია;

SAP სინქრონიზაცია.

3.4 ლოკაციები და სილოები

ქარხნების მართვა;

სილოსების მართვა;

მრავალ ლოკაციაზე მუშაობა.

4. ინტეგრაციები

SAP ERP

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:

SAP შეკვეთების მიღება;

ორმხრივი სინქრონიზაცია;

Retry მექანიზმები;

სრული ლოგირება.

GPS

GPS სისტემებთან ინტეგრაცია;

ტრანსპორტის მონიტორინგი;

მარშრუტების კონტროლი.

ელექტრონული ზედნადებები

ზედნადებების გენერაცია;

სტატუსების კონტროლი;

შეცდომების დამუშავება.

მოწყობილობები

სასწორის ინდიკატორები;

ბარიერები;

ვიდეო კამერები;

შუქნიშნები;

ავტომატური დატვირთვის მოწყობილობები.

5. უსაფრთხოების მოთხოვნები

სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

Active Directory ინტეგრაცია;

Single Sign-On (SSO);

Role Based Access Control (RBAC);

Audit Trail;

TLS 1.2 ან უფრო მაღალი;

უსაფრთხო პაროლების პოლიტიკა;

სისტემური ლოგირება.

6. API მოთხოვნები

სისტემამ უნდა უზრუნველყოს:

REST API;

JSON/XML მხარდაჭერა;

Swagger/OpenAPI დოკუმენტაცია;

Token Authentication;

API Audit Logging.

7. მოდერნიზაციის მოთხოვნები

მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს გეგმა:

.NET პლატფორმის განახლებისთვის;

უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის;

Audit შესაძლებლობების გაფართოებისთვის;

Performance Optimization-ისთვის;

High Availability-ისთვის;

Disaster Recovery-ისთვის;

Containerization (Docker)-ისთვის.

8. დოკუმენტაცია

პროექტის ფარგლებში მომწოდებელმა უნდა გადასცეს:

Source Code;

Database Schema;

System Architecture Diagram;

API Documentation;

Deployment Guide;

User Manual;

Administrator Guide;

Integration Documentation.

9. Source Code Ownership

პროექტის ფარგლებში შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი Source Code, Database Script, API და დოკუმენტაცია წარმოადგენს დამკვეთის საკუთრებას.

მომწოდებელი ვალდებულია:

გადასცეს სრული Source Code;

გადასცეს Git Repository;

გადასცეს Build/Deployment Scripts;

უზრუნველყოს Vendor Lock-In-ის არარსებობა.

10. მხარდაჭერის მოთხოვნები (SLA)

კრიტიკული ინციდენტი:

რეაგირება: 30 წუთი;

აღდგენა: 4 საათი.

მაღალი პრიორიტეტი:

რეაგირება: 1 საათი;

აღმოფხვრა: 8 საათი.

საშუალო პრიორიტეტი:

რეაგირება: 4 საათი;

აღმოფხვრა: 3 სამუშაო დღე.

დაბალი პრიორიტეტი:

რეაგირება: 1 სამუშაო დღე;

აღმოფხვრა: შეთანხმებით.

11. მომწოდებლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს:

მინიმუმ 3 ანალოგიური პროექტის გამოცდილება;

ERP/SAP ინტეგრაციის გამოცდილება;

.NET ან Java Enterprise სისტემების განვითარების გამოცდილება;

MS SQL Server-ის გამოცდილება;

სამრეწველო სექტორში მუშაობის გამოცდილება;

ტექნიკური მხარდაჭერის გუნდი.