ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოსდაცვითი, სოციალური და  უსაფრთხოების  მოთხოვნები და ნორმები

# სფერო და ზოგადი მოთხოვნები

მოცემული პოლიტიკა წარმოადგენს GRPO ჯგუფის და მისი შვილობილი კომპანიების (შემდგომში „კომპანია“) ნორმატიულ დოკუმენტს, რომელიც ვრცელდება მის კონტრაქტორებზე (შემდგომში „კონტრაქტორი“).

კომპანია პასუხისმგებელია კონტრაქტორის უსაფრთხოდ სამუშაოების შესრულებაზე, რისთვისაც იღებს ვალდებულებას, გააკონტროლოს კონტრაქტორის მიერ შესრულებული გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების (ESHS) მოთხოვნების დაცვა და მუდმივად აკონტროლოს კონტრაქტორის შესაბამისობა საქართველოსა და საერთაშორისო მოქმედ ESHS სტანდარტებთან, კანონებთან, წესებსა და დებულებებთან, მათ შორის, საერთაშორისო საფინანსო დაწესებულებების ESHS ეფექტურობის სტანდარტებთან.

GRPO პროექტის მენეჯერმა, შესყიდვების/კონტრაქტების მენეჯერმა და ESHS მენეჯერმა უნდა უზრუნველყონ, რომ კონტრაქტორის შესაბამისი მოვალეობები და პასუხისმგებლობებიგარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებით   შეესაბამება GRPO-ს ESHS პოლიტიკას და ESMP დოკუმენტები,  შეტანილია  კონტრაქტში.

კონტრაქტორები დაყოფილია შემდეგკატეგორიებად:

ა. კონტრაქტორები, რომლებიც ასრულებენ ფართომასშტაბიანი სამშენებლო სამუშაოებს და

ბ. კონტრაქტორები, რომლებიც ასრულებენსარემონტო და ტექნიკური მომსახურების სამუშაოებსან რომელთა საქმიანობის სფერო მოიცავს საქონლის შესყიდვა/მიწოდებას.

კონტრაქტის გაფორმებამდე:

- „ა კატეგორიის“ კონტრაქტორმა კომპანიას უნდა წარუდგინოს ინფორმაცია გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელი განყოფილების/თანამშრომლის შესახებ მისი ძირითადი ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების მითითებით.

- „ბ კატეგორიის“ კონტრაქტორმა კომპანიას უნდა წარუდგინოს ზოგადი/მოკლე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდება გარემოსდაცვითი, სოციალური, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების მართვა ამჟამა ან მომავალში

კონტრაქტის გაფორმებამდე (ორივე კატეგორიის) კონტრაქტორმა ხელი უნდა მოაწეროს GRPO ჯგუფის კონტრაქტორებისთვის შემუშავებულ „კონტრაქტორის განაცხადს“.

ქვემოთ მითითებული მოთხოვნები და ნორმები ვრცელდება მხოლოდ "ა კატეგორიის" კონტრაქტორებისთვის..

- ESHS მთავარი მოვალეობები და პასუხისმგებლობები

კომპანია უზრუნველყოფს  ESHS ყველა მოთხოვნის შესრულებას კონტრაქტორის მიერ კონტრაქტში შესაბამისი ვალდებულებების ჩართვის გზით. ESHS სახელშეკრულებო მოთხოვნები ითავლისწინებს შემდეგ ვალდებულებებს და არ შემოიფარგლება  მხოლოდ ჩამოთვლილით:

ა. შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულება რომლებიც არეგულირებს გარემოსდაცვით, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვას და გარდა ამისა, კომპანიის EHS პოლიტიკისა და ESMP მოთხოვნების შესრულება;

ბ. გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების დაცვა;

გ. EHS პოლიტიკის ზედმიწევნით დაცვა ადამიანის ჯანმრთელობის, ქონებისა და გარემოსათვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების მიზნით;

დ. უზრუნველყოს, რომ EHS მართვა წარმოადგენდეს სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების პროცესების განუყოფელ და თვალსაჩინო ნაწილს;

ე. სწრაფვა EHS მაჩვენებლების უწყვეტი გაუმჯობესებისკენ;

ვ. სახიფათო მასალები, მათ შორის ის მასალები, რომელებსაც ის გამოიყენებს სამუშაოების შესრულებისას, შეგროვდეს, დროებითად დასაწყობდეს, განადგურდეს ან გადამუშავდეს გარემოსდაცვითი უსაფრთხო წესით, კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ზ. კომპეტენტური და გამოცდილი პირების დანიშვნა EHSS მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგისთვის;

თ. დასაქმებული პერსონალისთვის ტრენინგისა და ინსტრუქტაჟის ჩატარება EHSS საკითხებზე;

ი. უზრუნველყოს, რომ პერსონალური დაცვის ყველა აღჭურვილობა (PPE) შეესაბამებოდეს საქართველოს სტანდარტებსა და კომპანიის EHS მოთხოვნებს;

კ. უზრუნველყოს ყველა საჭირო PPE აღჭურვილობის შესაბამისობა რეკომენდებულ სპეციფიკაციებთან და მისი შესაფერისობა სამუშაოების ტიპთან;

ლ. უზრუნველყოს ხელსაწყოების/სამარჯვების და PPE აღჭურვილობის საკმარისი მარაგი;

მ. უზრუნველყოს გამოყენებული ხელსაწყოების/სამარჯვებისა და PPE აღჭურვილობის გამართულობისა და ვარგისიანობის პერიოდული შემოწმება;

ნ. უზრუნველყოს უსაფრთხოების ნიშნების, კომპეტენტური და ავტორიზებული მუშაკების არსებობა სამუშაო ადგილზე;

ო. აწარმოოს რეპორტინგი შემთხვევაზე, პირველად დახმარებაზე, სამედიცინო მკურნალობაზე, დაკარგულ დროზე, სერიოზულ სასიკვდილო შემთხვევაზე;

პ. კომპანიის ინფორმირება ეკოლოგიური ინციდენტებისა და მატერიალური ზარალის შესახებ;

ჟ. ინციდენტის გამოძიებისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციის მიწოდებისა და მათ გამოძიებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება და განსაზღვრული ქმედებების დადგენილ ვადაში შესრულების უზრუნველყოფა;

რ. უზრუნველყოს, რომ ყველა სატრანსპორტო საშუალება და აღჭურვილობა, რომელიც გამოიყენება ტრანსპორტირებისა და მასალების გადატანისთვის, ვარგისია გამოყენებისათვუს და აქვს ყველა მოქმედი სერთიფიკატი;

ს. შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში გამოძიების ჩატარება და შემარბილებელ ზომებთან დაკავშირებული წინადადებების წარდგენა; გამოსასწორებელი ზომების მიღება გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით;

ტ. კომპანიისგან მითითებების მიღებისთანავე ისეთი საქმიანობის განხორციელების შეწყვეტა, რომელიც არასასურველ ზემოქმედებას ახდენს;

უ. გამოსასწორებელი ზომების შეთავაზება და მიღება და, საჭიროებისამებრ, ალტერნატიული სამშენებლო/საოპერაციო მეთოდების დანერგვა გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით.

კონტრაქტორმა უნდა შეიმუშაოს და წარუდგინოს კომპანიას შემდეგი დოკუმენტაცია:

- სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე:

- დაბინძურების პრევენციის გეგმა;

- ნარჩენების მართვის გეგმა;

- საჩივრების განხილვის მექანიზმი;

- საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა;

- შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტაციის სერტიფიკატი.

- სამშენებლო სამუშაოების დროს:

- პერიოდული ინსტრუქტაჟი, სამუშაოებისთვის აქტუალური საკითხების განხილვა;

- რისკების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც უნდა განახლდეს ყოველ 10 დღეში ერთხელ და, ასევე, განახლდეს შესრულებული სამუშაოების ყოველი ახალი ტიპის ან სამუშაო პროცესში აღჭურვილობის/მანქანა-დანადგარების ჩართვის შემთხვევაში;

- ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებზე შემოწმების ჟურნალი;

- დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი სამედიცინო დასკვნა (ფორმა 100);

- სერტიფიკატები, რომლებიც ადასტურებს სამშენებლო და მძიმე ტექნიკის ექსპლუატაციას კანონის შესაბამისად;

- პირველადი დახმარების აღმოჩენის უფლების მქონე თანამშრომლის სახელი, გვარი, თანამდებობა და პირველადი სამედიცინო დახმარების სერტიფიკატი.

- რეპორტინგი

კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს ყოველთვიური ESHS ანგარიში, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

  - გატარებული EHS ზომები.

  - EHS მონიტორინგის შედეგები.

  - მიღებული ზომების დამადასტურებელი ფოტო მასალა.

  - ჩატარებული ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების თემები.

ანგარიში, ასევე, უნდა მოიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

  - თანამშრომელთა რაოდენობა;

  - EHS ინციდენტების/ავარიების რაოდენობა;

  - ინციდენტის გამო გაცდენილი სამუშაო საათების რაოდენობა (LTI);

  - შრომის უსაფრთხოების ინსპექციების რაოდენობა;

  - გაწეული პირველადი დახმარების რაოდენობა;

  - ინციდენტის შედეგად მიყენებული მატერიალური ზარალის აღწერა;

  - ინციდენტის შედეგად გამოწვეული ტრავმების რაოდენობა;

  - სასიკვდილო შემთხვევები;

  - ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა;

  - რისკების შეფასებების რაოდენობა;

  - უსაფრთხოების მიზნით შეჩერებული სამუშაო პროცესების რაოდენობა.

# 4. მონიტორინგი და შემოწმება

ამ გეგმით გათვალისწინებული პროცედურებთან შესაბამისობა შემოწმდება GRPO-ს მიერ. კონტრაქტის განხორციელებისას GRPO-ს პროექტის მენეჯერმა, ESHS მენეჯერებმა და ESHS ინსპექტორებმა/სპეციალისტებმა უნდა აკონტროლონ კონტრაქტორების მუშაობა და ჩაატარონ ოფიციალური აუდიტები იმის დასადგენად, ასრულებს თუ არა კონტრაქტორი თავის მოვალეობებს GRPO-ს ESHS პოლიტიკის, კონტრაქტის, კონკრეტული ობიექტისათვის შემუშავებული გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმით (ESMP) და ყველა შესაბამისი მარეგულირებელი ნორმებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით.

კონტრაქტორის საქმიანობა ექვემდებარება GRPO-ს  ზედამხედველობას, ინსპექციასა და აუდიტს ნებისმიერ დროს. ეს შეიძლება მოიცავდეს მესამე მხარეთა შეფასებასა და აუდიტს, რომელიც ტარდება GRPO-ს, საქართველოს მარეგულირებელი ორგანოების ან კრედიტორების სახელით. იმ შემთხვევაში, თუ მონიტორინგი გამოავლენს შეუსაბამობას, მოხდება საქმის გამოძიება და განისაზღვრება შესაბამისი გამოსასწორებელი ზომები. GRPO განახორციელებს კონტრაქტორის სამუშაო ადგილის პერიოდულ ინსპექტირებას გარემოსდაცვითი და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. თუ კონტრაქტის განხორციელების დროს GRPO-ს ESHS მენეჯერები ან ESHS ინსპექტორი/სპეციალისტი დაადგენს, რომ კონტრაქტორი არ აკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს, ESHS ინსპექტორი/სპეციალისტი დაავალებს კონტრაქტორს კონკრეტული ზომების მიღებას, შესაბამისი სტანდარტებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი შეუსაბამობა რისკს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას, კომპანია კონტრაქტორს დაავალებს მუშაობის დაუყოვნებლივ შეჩერებას მანამდე, სანამ ამგვარი შეუსაბამობა არ აღმოიფხვრება.

იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორის აუდიტის საფუძველზე ან სხვა რაიმე წყაროს (მაგ. საჩივრების განხილვის მექანიზმის) მეშვეობით გამოვლინდება, რომ კონტრაქტორი ან რომელიმე ქვეკონტრაქტორი არ იცავს დაგენილ მოთხოვნებს:

- GRPO ამზადებს შეუსაბამობის ანგარიშს, რომელშიც დეტალურადა არის აღწერილი გამოვლენილი შეუსაბამობა და ამ ანგარიშს უგზავნის შესაბამის კონტრაქტორს;

- შეუსაბამობის ანგარიშის მიღების და გაცნობის შემდგომ GRPO კონტრაქტორს სთხოვს შეუსაბამობების გამოსასწორებელი ღონისძიებების გეგმის შემუშავებას, რომელშიც მოცემული უნდა იყოს დეტალები ინციდენტის შესახებ, ასევე ის ზომები, რომლებიც მიღებული იქნება სიტუაციის გამოსასწორებლად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ასეთი ინციდენტი აღარ განმეორდეს;

- შეუსაბამობის სიმძიმის ხარისხის გათვალისწინებით, რომელსაც დაადგენს GRPO, შესაბამის კონტრაქტორს შეიძლება მიეცეს ოფიციალური წერილობითი გაფრთხილება;

- შეუსაბამობის ინციდენტის განმეორების შემთხვევაში (და სიმძიმის ხარისხის გათვალისწინებით) განხორციელდება ზემოთ აღნიშნული ანალოგიური პროცედურა და კონტრაქტორს მიეცემა კიდევ ერთი ოფიციალური წერილობითი გაფრთხილება;

- თუ შეუსაბამობის ინციდენტი მესამედ განმეორდება, სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად კომპანია კონტრაქტორს დააკისრებს ფინანსურ ჯარიმას.