საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები - სგეო (GRPO) გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმების (გსმგ) (ESMP) პაკეტი

კონტრაქტორთა მართვის გეგმა

დეკემბერი, 2022 წ.

გეგმის შინაარსი

1. ზოგადი	4

2. რამდენიმე მთავარი განსაზღვრება	5

3. გეგმის მიზანი	5

4. გეგმის ამოცანები	5

5. მთავარი ფუნქციები და პასუხისმგებლობები	6

6. პროცედურა	8

6.1 კონტრაქტორების კლასიფიკაცია	8

6.2. კონტრაქტის გაფორმება	9

6.3. მინიმალური გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების მოთხოვნები	11

7. მონიტორინგი და შემოწმება	13

8. გამოსასწორებელი და პრევენციული ქმედებების მოთხოვნის (CPAR) პროცედურა	14

9. ტრენინგი	16

10. გეგმის გადახედვა	16

11. დანართები	17

კონტრაქტორის განაცხადი	17

GRPO-ს კონტრაქტორების ქცევის კოდექსი	18

CPAR ფორმა	23

გადახედვების ცხრილი	24

# 1. ზოგადი

წინამდებარე კონტრაქტორების მართვის გეგმა მომზადებულია კომპანიის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის ძირითადი მოთხოვნების შესაბამისად და წარმოადგენს GRPO-ს ESMP პაკეტის შემადგენელ ნაწილს.

გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის საფუძვლების შესაბამისად, რომელიც კომპანიამ 2022 წლის დეკემბერში მიიღო, GRPO იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვებისას, ისეთი კონტრაქტების გაფორმებისას, რომელიც უკავშირდება სამშენებლო სარემონტო და სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულებას, ასევე ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურებისათვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების შესყიდვებს, მოხდება გარემოსდაცვითი მოთხოვნების გათვალისწინება. ასევე, უზრუნველყოფს თანამშრომლების, კლიენტების, პარტნიორების, მომწოდებლების, კონტრაქტორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლებას.

GRPO-ს გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის მოთხოვნები ვრცელდება კომპანიის ყველა ობიექტსა და ფილიალზე, მათ შორის ექსპლუატაციისა და ტექმომსახურების, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებლებსა და ყველა კორპორატიულ მუშაკსა და კონტრაქტორზე, რომლებიც ჩართულები იქნებიან კომპანიის საქმიანობის პროცესში.

კონტრაქტორების მართვის გეგმაში მოცემულია ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების შესრულების დროს კონტრაქტორების მუშაობის შედეგად წარმოქმნილი რისკების მართვის საკითხებს. ასევე განხილულია თუ როგორ უნდა მოხდეს კონტრაქტორების თანმიმდევრული და ეფექტური მართვა ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების დაცვისა და გარემოსდაცვითი მოთხოვნების გათვალისწინებით. გეგმაში გათვალისწინებულია GRPO-ს გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის სისტემით (ESMS), საქართველოს კანონმდებლობითა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკით, მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) სტანდარტებით (PS) დადგენილ მოთხოვნებს.

კონტრაქტორების მართვის გეგმა აწესრიგებს ურთიერთობას კონტრაქტორ კომპანიებთან და მუშაკებთან და მონიტორინგს უწევს, თუ როგორ ხდება მათ მიერ გარემოსდაცვითი, ადამიანების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხების დაცვა.

GRPO აღიარებს თავის მორალურ და იურიდიულ პასუხისმგებლობას, რათა უზრუნველყოს უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო ყველა კონტრაქტორის, ქვეკონტრაქტორისა და კონტრაქტორების თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მუშაობენ GRPO-ს ნებისმიერ ობიექტზე.

ამ ვალდებულების ძირითადი მიზანია, რომ კონტრაქტორების მიერ შესრულებულმა სამუშაომ ორგანიზაციას ან ადგილობრივ მოსახლეობას არ შეუქმნას ჯანმრთელობის, გარემოსდაცვითი ან საკუთრების დაზიანების რისკი.

# 2. რამდენიმე მთავარი განსაზღვრება

კონტრაქტორი - კონტრაქტორი არის ნებისმიერი პირი, რომელიც ჩართულია GRPO-ს მიერ დაკვეთილი კონკრეტული სამუშაოს/ამოცანის შესასრულებლად და სამუშოს ასრულებს საკუთარი ინსტრუმენტებითა და მასალებით და არ არის კომპანიის თანამშრომელი. კონტრაქტორებს, ასევე, შეუძლიათ სამუშაო ქვეკონტრაქტით გადასცენ სხვებს. კონტრაქტორები ახორციელებენ თავიანთ დამოუკიდებელ ბიზნესს საკუთარი ან ბიზნესის სახელით.

კონტრაქტი - კონტრაქტი არის ოფიციალური შეთანხმება მომსახურების შესრულებაზე ან განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებაზე.

# 3. გეგმის მიზანი

კონტრაქტორების მართვის გეგმის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს კონტრაქტორების მართვის სისტემური მიდგომა, რათა მათმა მუშაობამ უარყოფითი ზემოქმედება არ მოახდინოს თავად მათ ან სხვების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, გარემოზე ან საზოგადოებაზე. ასევე, კონტრაქტორების მიერ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) შრომის ძირითადი სტანდარტების დაცვა.

# 4. გეგმის ამოცანები

წინამდებარე გეგმით გათვალისწინებული პროცედურების ამოცანაა, უზრუნველყოს:

ა. რომ სამუშაო ადგილი, სამუშაო მეთოდები, დანადგარები და აღჭურვილობა, ნივთიერებები და მასალები, რომლებიც მოწოდებულია ან გამოიყენება სამუშაო ადგილზე, არ უქმნის რისკს კონტრაქტორებსა და სხვა ადამიანების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას.

ბ. რომ სამუშაოს შესრულებისას კონტრაქტორები არ უქმნიან საფრთხეს საკუთარ თავს, გარემოსა და სხვა ადამიანების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას.

გ. რომ კონტრაქტორებს გააჩნიათ შესაბამისი ლიცენზიები, სერთიფიკატები, დაზღვევა, დანადგარები, აღჭურვილობა, ასევე უსაფრთხოდ აქვთ განთავსებული ნივთიერებები და მასალები და კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების განმავლობაში უზრუნველყოფენ მუშაობის უსაფრთხო სისტემებს.

დ. რომ კონტრაქტორის მიერ მოწოდებული ნივთიერებები, მასალები და მოწყობილობები, ან დამონტაჟებული დანადგარები და აღჭურვილობა არ წარმოადგენს საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისთვის და გარემოსთვის.

# 5. მთავარი ფუნქციები და პასუხისმგებლობები

კონტრაქტორების მართვის გეგმის შესრულებისთვის საჭირო ძირითადი ფუნქციები და პასუხისმგებლობები მოცემულია შემდეგ ცხრილში:

| ფუნქცია | პასუხისმგებლობა |
| --- | --- |
| გენერალური დირექტორი | ამ გეგმისა და მისი განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების დამტკიცება |
| ფინანსური დირექტორი და ადმინისტრაცია | - გეგმაში განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფა; - კონტრაქტორების მართვის პროცესების განხორციელება GRPO მენეჯერების მიერ |
| შესყიდვების განყოფილება | - შესყიდვების პროცესების ინიციირება და მართვა; - შესყიდვის პროცედურის საფუძველზე სატენდერო პროცესის განხორციელება; - პროექტის მფლობელთან და სატენდერო კომისიის წევრებთან ერთად კონტრაქტორის შერჩევა. |
| ESHS (გარემოსდაცვითი, სოციალური და ადამიანების ჯანმრთელობისა და შრომითი უსაფრთხოების) მენეჯერები და სპეციალისტები | - შესყიდვების დეპარტამენტს მიაწოდონ ყველა საჭირო ESHS მოთხოვნა, რომელიც კონტრაქტით უნდა იქნას გათვალისწინებული; - უზრუნველყონ კონტრაქტორის საქმიანობის მონიტორინგი იმისათვის, რომ დადგინდეს კონტრაქტორის შესაბამისობა GRPO-ს ESMS, ESMP, საქართველოს კანონმდებლობასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მათ შორის IFC სტანდარტებსა (PS) და ILO შრომის ძირითად სტანდარტებთან; - დაუყოვნებლივ მიიღონ შესაბამისი ზომები იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი არ ახდენს ESHS სტანდარტებით დაგენილი მოთხოვნების დაცვას; - თუ ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკი წარმოიქმნება , უზრუნველყონ, რომ კონტრაქტორს დაევალოს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სამუშაოები და არ განაახლოს მუშაობა შესაბამისი მოთხოვნების შესრულებამდე; - უზრუნველყონ, რომ კონტრაქტორმა და კონტრაქტორის თანამშრომლებმა გაიარონ ტრენინგი ESHS საკითხებზე; - უზრუნველყონ კონტრაქტორისათვის დეტალების გაცნობა GRPO-ს ESMP-ში განხორციელებული ნებისმიერი შესაბამისი ცვლილების შესახებ; - უზრუნველყონ კონტრაქტორების მიერ ESHS ეფექტურობის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა |
| ოპერაციული მენეჯერი, ობიექტების მენეჯერები და პროექტების მენეჯერები | - თითოეული კონტრაქტორისათვის სამუშაოს მოცულობის შემუშავება HSE დეპარტამენტებთან კონსულტაციით, საჭიროებისამებრ; - შესყიდვების განყოფილებისათვის დახმარების გაწევა მომწოდებლების შერჩევაში; - კონტრაქტორის HSE, ხარისხის, პროექტის შესრულების, მშენებლობის და მართვის სხვა გეგმების დამტკიცება; - კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ზედამხედველობა კონტრაქტისა და GRPO-ს მოთხოვნებთან, ბიუჯეტებთან და გრაფიკებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. - კონტრაქტორის ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობის ადეკვატურობის გადამოწმება. - კონტრაქტორისათვის რეკომენდაციების მიცემა EHS სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესასრულებლად. - კონტრაქტორის საქმიანობის ზედამხედველობა; მათ შორის, HSE-ში, პროექტის განხორციელებისა და მართვის სხვა გეგმებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების კონტროლი. |
| კონტრაქტორები (მათ შორის ქვეკონტრაქტორები) | - სამუშაოების შესრულება კონტრაქტის შესაბამისად; - გარემოსდაცვითი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მარეგულირებელი საკანონმდებლო მოთხოვნების დაცვა; - სახელშეკრულებო მოთხოვნებისა და სხვა სატენდერო პირობების ფარგლებში მუშაობა; - შესაბამისობა GRPO ESHS ყველა პოლიტიკასა და პროცედურასთან, რომელიც კონკრეტულ სამუშაოებზე ვრცელდება; - GRPO-ს მიერ მოთხოვნილი ESHS მართვის გეგმების შემუშავება; - სამუშაოების შესრულება საკუთარი ESHS მართვის გეგმების მიხედვით, თუ GRPO ამას მიზანშეწონილად და საკმარისად მიიჩნევს; - მონაწილეობა ობიექტების ერთობლივ შემოწმებაში, რომელსაც GRPO განახორციელებს; - ყოველგვარი გამოსასწორებელი ქმედების განხორციელება GRPO-ს მითითების შესაბამისად; - GRPO-სთვის იმ სამუშოებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება, რომლებმაც შესაძლოა გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინონ; - შეუსაბამობის შემთხვევაში, გამოძიების ჩატარება და წინადადებების წარდგენა შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ და გამოსასწორებელი ღონისძიებების გატარება გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით; - GRPO-დან ინსტრუქციების მიღების შემდგომ, ისთი საქმიანობის შეჩერება, რომელიც იწვევს არასასურველ ზემოქმედებას; - წარადგინოს და განახორციელოს გამოსასწორებელი ქმედებები და საჭიროების შემთხვევაში, დანერგოს ალტერნატიული სამშენებლო/საოპერაციო მეთოდი, გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით; - ეკოლოგიური და სოციალური სტანდარტების დაცვა; - საჭირო სატრანსპორტო საშუალებებსა და აღჭურვილობის სათანადო მუშა მდგომარეობაში და კონტრაქტის მოთხოვნების შესაბამისად უზრუნველყოფა; - ყველა ქიმიური ნივთიერების ჩამონათვალისა და მასალების უსაფრთხოების პასპორტების წარდგენა, GRPO-ს ობიექტებზე ასეთი მასალების შეტანამდე; - ეფექტური მონიტორინგის, მათ შორის ქვეკონტრაქტორების მონიტორინგის დანერგვა; - ობიექტზე გარემოსდაცვით, სოციალურ და ადამიანების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელი პირების დანიშვნა; - ანგარიშგება |
| კონტრაქტორის მიერ დანიშნული EHS სპეციალისტი | კონტრაქტორს მოეთხოვება, ობიექტზე, სრულ განაკვეთზე, დანიშნოს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ერთი EHS სპეციალისტი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება შემდეგი ვალდებულებების შესრულებაზე: - საერთო პასუხისმგებლობა კონტრაქტორის ESHS მართვის სისტემის მოთხოვნების შემუშავებასა და განხორციელებაზე; - ESHS გეგმებისა და მოთხოვნების ჯეროვნად განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; - ESHS ანგარიშგება (რეპორტინგი), GRPO მოთხოვნების შესაბამისად; - ESHS ტრენინგების ჩატარება, მოთხოვნების შესაბამისად; - ESHS ინსპექტირება და მონიტორინგი, მოთხოვნების შესაბამისად; - ESHS შეხვედრების ორგანიზება და მონაწილეობის მიღება; - ანგარიშგება ESHS ინციდენტების შესახებ; - უზრუნველყოს, რომ ყველა ქვეკონტრაქტორმა დანიშნოს საკმარისი რაოდენობის HSE სპეციალისტები, ESHS გეგმებისა და მოთხოვნების განხორციელების მიზნით. |

კომპანია უზრუნველყოფს, რომ ყველა მისი კონტრაქტორი სრულად გაეცნოს კომპანიის პოლიტიკასა და მოთხოვნებს. კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაა ყველა ESHS საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულება და იმის უზრუნველყოფა, რომ მისი მუშაობა არ შეუქმნის რისკს მის თანამშრომლებს, ქვეკონტრაქტორებს, ორგანიზაციასა და მის თანამშრომლებს, გარემოს ან საზოგადოებას.

# 6. პროცედურა

## 6.1 კონტრაქტორების კლასიფიკაცია

კონტრაქტორების მართვა ხდება საკონტრაქტო სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკების დონის მიხედვით. კონტრაქტის კლასიფიკაცია მიუთითებს შესაძლო რისკის დონეზე და/ან კონტრაქტორის ჩართულობის ხარისხზე და, შესაბამისად, უსაფრთხოების მართვის საჭირო დონეზე.

კონტრაქტორები იყოფიან 2 კატეგორიად:

ა. კონტრაქტორები, რომელებიც ფართომასშტაბიან სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას უზრუნველყოფენ

ბ. კონტრაქტორები, რომელებიც სარემონტო და ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების შესრულებას ან საქონლის მიწოდებას უზრუნველყოფენ.

ამრიგად, „ა კატეგორია“ მოიცავს პოტენციურად მაღალი რისკის მქონე სამუშაოებს, ხოლო „ბ კატეგორია“ - შედარებით დაბალი რისკის მქონე საქმიანობას.

კონტრაქტის გაფორმებამდე:

- „ა კატეგორიის“ კონტრაქტორმა კომპანიას უნდა წარუდგინოს/მიაწოდოს ინფორმაცია გარემოსდაცვითი, სოციალური, ადამიანების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელი განყოფილების/სპეცისლისტის არსებობის შესახებ, მისი ძირითადი ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების აღწერით.

- „ბ კატეგორიის“ კონტრაქტორმა კომპანიას უნდა წარუდგინოს/მიაწოდოს  ზოგადი/მოკლე ინფორმაცია, თუ როგორ ახდენს/ან მოახდენს იგი გარემოსდაცვითი, სოციალური, ადამიანების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხების გათვალისწინებას/მართვას.

კონტრაქტის გაფორმებამდე, კონტრაქტორმა (ორივე კატეგორიის კონტრაქტორმა) ხელი უნდა  მოაწეროს GRPO-ს კონტრაქტორების  პაქტს, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე გეგმას.

კონტრაქტორებს მოეთხოვებათ GRPO-ს ESHS პოლიტიკისა და ESMP პაკეტით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინება.

GRPO-ს კონტრაქტორების მართვის გეგმა, ESHS მართვის გეგმა და საჩივრების განხილვის მექანიზმი შეტანილი იქნება სატენდერო დოკუმენტაციაში.

GRPO-ს პროექტის მენეჯერმა, შესყიდვების/კონტრაქტის მენეჯერმა და ESHS მენეჯერებმა უნდა გააკონტროლონ, რომ კონტრაქტორის გარემოსდაცვითი, სოციალური, ადამიანების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, GRPO-ს ESHS პოლიტიკის მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია.

## 6.2. კონტრაქტის გაფორმება

კომპანია უზრუნველყოფს ყველა ESHS მოთხოვნის კონტრაქტორზე დაკისრებას კონტრაქტში შესაბამისი ვალდებულებების, საკონტრაქტო პირობების სახით, ჩართვის გზით. ESHS სახელშეკრულებო მოთხოვნები ითვალისწინებს შემდეგ ვალდებულებებს და შესაძლოა არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ამ პირობებით:

„ა კატეგორიის“ კონტრაქტორებისთვის:

ა. შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულება, რომლებიც არეგულირებს გარემოსდაცვით, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვას და, გარდა ამისა, კომპანიის EHS პოლიტიკისა და შესაბამისი ESMP მოთხოვნის შესრულება;

ბ. გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების დაცვა;

გ. EHS პოლიტიკის განუხრელი დაცვა, ადამიანების ჯანმრთელობის, ქონებისა და გარემოსათვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების მიზნით;

დ. EHS მართვის საკითხები გახდეს სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების პროცესების  განუყოფელი და თვალსაჩინო ნაწილი;

ე. სწრაფვა EHS მაჩვენებლების უწყვეტი გაუმჯობესებისკენ;

ვ. სახიფათო მასალები, მათ შორის ის მასალები, რომელებსაც ის გამოიყენებს სამუშაოების შესრულებისას, შეგროვდეს, დროებითად დასაწყობდეს, განადგურდეს ან გადამუშავდეს გარემოსდაცვითი უსაფრთხო წესით, კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ზ. EHSS მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად კომპეტენტური და გამოცდილი პირების დანიშვნა;

თ. მუშა-მოსამსახურრებისთვის ტრენინგისა და ინსტრუქტაჟის ჩატარება EHSS საკითხებზე;

ი. პერსონალური დაცვის ყველა აღჭურვილობის (PPE) საქართველოს სტანდარტებისა და კომპანიის EHS მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყფა;

კ. ყველა საჭირო პირადი დაცვის აღჭურვილობის (PPE) რეკომენდებულ სპეციფიკაციებთან შესაბამისობისა  და შესასრულებელი სამუშაოების სახეობების შესაბამისად გამოყენების უზრუნველყოფა;

ლ. ხელსაწყოების და PPE აღჭურვილობის საკმარისი მარაგის უზრუნველყოფა;

მ. გამოყენებაში არსებული ხელსაწყოების და PPE აღჭურვილობის გამართულობისა და ვარგისიანობის პერიოდული შემოწმების უზრუნველყოფა;

ნ. სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ნიშნების განთავსების და კომპეტენტური და ავტორიზებული მუშა-პერსონალის არსებობობის უზრუნველყოფა;

ო. სახიფათო სიტუაციების, უბედური შემთხვევების, პირველადი სამედიცინო დახმარების, და გაცდენილი სამუშაო საათების შესახებ ანგარიშგების წარმოების უზრუნველყოფა;

პ. კომპანიის ინფორმირება გარემოსდაცვითი ინციდენტებისა და მატერიალური ზარალის შესახებ;

ჟ. ინციდენტის გამოძიებისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციის მიწოდებისა და მათ გამოძიებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება და განსაზღვრული ქმედებების დადგენილ ვადაში შესრულების უზრუნველყოფა;

რ. უზრუნველყოს, რომ ყველა სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც გამოიყენება ტრანსპორტირებისა და მასალების გადატანისთვის, ვარგისია გამოყენებისათვის და აქვს ყველა მოქმედი სერთიფიკატი;

ს. შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, გამოძიების ჩატარება და შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრასთან დაკავშირებული წინადადებების წარდგენა; გამოსასწორებელი ზომების გატარება გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით;

ტ. კომპანიისგან მითითებების მიღებისთანავე, ისეთი საქმიანობის განხორციელების შეწყვეტა, რომელიც არასასურველ ზემოქმედებას ახდენს;

უ. გამოსასწორებელი ზომების შეთავაზება და მიღება და, საჭიროების შემთხვევაში, ალტერნატიული სამშენებლო/საოპერაციო მეთოდების დანერგვა, გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით.

„ბ კატეგორიის“ კონტრაქტორებისთვის:

ა.  გარემოსდაცვითი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების  მარეგულირებელ, მოქმედ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაცვა.

## 6.3. მინიმალური გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების მოთხოვნები

როდესაც „ა კატეგორიის“ კონტრაქტორს იწვევენ სამუშაოს შესასრულებლად, მან უნდა დააკმაყოფილოს გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტები. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტების ჩამონათვალი, რომლებიც "ა კატეგორიის" კონტრაქტორმა უნდა დააკმაყოფილოს.

| პრობლემა | მთავარი პრინციპი |
| --- | --- |
| ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრევენცია | მტვრის ემისიების მინიმუმამდე შემცირება გარემოზე ზემოქმედების შესამცირებლად, როგორიცაა: - ადამიანების (მოსახლეობის, პერსონალის) შეწუხება და უარყოფითი ზემოქმედება მათ ჯანმრთელობაზე; - ცხოველების შეწუხება და მათი მიგრაცია; - მცენარეული საფარის მტვრით დაბინძურება და მცენარეების ზრდა-განვითარების შეფერხება. |
| ხმაურის გავრცელების პრევენცია | ხმაურის გავრცელების შესამცირებლად. გარემოზე შემდეგი სახის ზემოქმედების შემცირება: - ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე; - ცხოველების შეწუხება და მათი მიგრაცია |
| ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენცია | ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენცია და გარემოზე ისეთი ზემოქმედების შემცირება, როგორიცაა: - ზემოქმედება წყლის ბიომრავალფეროვნებაზე; - მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება; - ზემოქმედება რეციპიენტებზე წყლის რესურსების გათვალისწინებით (ცხოველები, მოსახლეობა). |
| ნიადაგების დაბინძურების პრევენცია | ნიადაგის ზედა ფენის/მიწის დაბინძურების პრევენცია და შესაბამისად გარემოზე ისეთი არაპირდაპირი ზემოქმედების შემცირება, როგორიცაა: - ცხოველთა ჰაბიტატის გაუარესება; - არაპირდაპირი ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე; - მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების დაბინძურება |
| ნარჩენებით დაბინძურების პრევენცია | არაორგანიზებული ნარჩენების გავრცელების პრევენცია და, შესაბამისად, გარემოზე შემდეგი სახის ზემოქმედების შემცირება: - მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე; - წყლის გარემოს დაბინძურება; - პირდაპირი უარყოფითი ზემოქმედება ცხოველებზე; - უარყოფითი ვიზუალური/ლანდშაფტური ცვლილება |
| ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკების პრევენცია | ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა |
| ადგილობრივ მოსახლეობაზე მავნე ზემოქმედებისა და რისკების პრევენცია | დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმით განსაზღვრული აქტივობების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფა, მათ შორის: - რეგულარული და დროული ურთიერთქმედება ადგილობრივ მოსახლეობასთან; - ადგილობრივი საზოგადოებისთვის ინფორმაციის ადეკვატური და დროული გამჟღავნება პროექტის აქტივობების კუთხით; - კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან პროექტის მიმდინარეობის, პოტენციური საკითხებისა და შემარბილებელი ქმედებების გაცნობის მიზნით და მათი პრობლემების, წინადადებებისა და მოთხოვნების გათვალისწინება გარემოსა და მოსახლეობის დაცვის კუთხით; - ადგილობრივი საზოგადოების წვდომა GRM-ზე; - ადეკვატური ტრენინგი და ინსტრუქტაჟი მუშაკებისთვის, განსაკუთრებით ადგილობრივ საზოგადოებასთან ურთიერთქმედების თვალსაზრისით. მუშაკები, რომლებიც ხვდებიან ადგილობრივ მოსახლეობას, უნდა მოიქცნენ წინასწარ დადგენილი წესების შესაბამისად, რომლებშიც ხაზგასმულია სათანადო ქცევის, ადგილობრივი მოსახლეობისა და წეს-ჩვეულებების პატივისცემის და საქართველოს ყველა კანონისა და რეგულაციის დაცვის მნიშვნელობა. თითოეულ თანამშრომელს/მუშაკს უნდა ეცნობოს ზემოაღნიშნული წესების შესახებ, მას შემდეგ რაც ხელს მოაწერს პროექტში დასაქმების ხელშეკრულებას. |
| ბიომრავალფეროვნებაზე უარყოფითი ზემოქმედების პრევენცია | - შემარბილებელი ზომების მიღება, რომლებიც განსაზღვრულია ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების კუთხით გარემოზე ზემოქმედების შეფასებით; - ფაუნასა და ფლორაზე ზემოქმედების შემცირება და შერბილება გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმების შესაბამისად, ზემოქმედების შემცირებისა და სამშენებლო მუშაკებისათვის ბიომრავალფეროვნებისათვის ზიანის მიყენების საპრევენციო ზომების გაცნობის გზით; - რეგულარული ეკოლოგიური მონიტორინგი ფაუნაზე, ფლორასა და კონკრეტულ ჰაბიტატებზე ზემოქმედების ზონებში. |

# 7. მონიტორინგი და შემოწმება

ამ გეგმით გათვალისწინებული პროცედურებთან შესაბამისობა შემოწმდება GRPO-ს მიერ. კონტრაქტის განხორციელებისას GRPO-ს პროექტის მენეჯერმა, ESHS მენეჯერებმა და ESHS ინსპექტორებმა/სპეციალისტებმა უნდა აკონტროლონ კონტრაქტორების მუშაობა და ჩაატარონ ოფიციალური აუდიტები იმის დასადგენად, ასრულებს თუ არა კონტრაქტორი თავის მოვალეობებს GRPO-ს ESHS პოლიტიკის, კონტრაქტის, კონკრეტული ობიექტისათვის შემუშავებული გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმით (ESMP) და ყველა შესაბამისი მარეგულირებელი ნორმებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით.

კონტრაქტორის საქმიანობა ექვემდებარება GRPO-ს  ზედამხედველობას, ინსპექციასა და აუდიტს ნებისმიერ დროს. ეს შეიძლება მოიცავდეს მესამე მხარეთა შეფასებასა და აუდიტს, რომელიც ტარდება GRPO-ს, საქართველოს მარეგულირებელი ორგანოების ან კრედიტორების სახელით. იმ შემთხვევაში, თუ მონიტორინგი გამოავლენს შეუსაბამობას, მოხდება საქმის გამოძიება და განისაზღვრება შესაბამისი გამოსასწორებელი ზომები. GRPO განახორციელებს კონტრაქტორის სამუშაო ადგილის პერიოდულ ინსპექტირებას გარემოსდაცვითი და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. თუ კონტრაქტის განხორციელების დროს GRPO-ს ESHS მენეჯერები ან ESHS ინსპექტორი/სპეციალისტი დაადგენს, რომ კონტრაქტორი არ აკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს, ESHS ინსპექტორი/სპეციალისტი დაავალებს კონტრაქტორს კონკრეტული ზომების მიღებას, შესაბამისი სტანდარტებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი შეუსაბამობა რისკს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას, კომპანია კონტრაქტორს დაავალებს მუშაობის დაუყოვნებლივ შეჩერებას მანამდე, სანამ ამგვარი შეუსაბამობა არ აღმოიფხვრება.

იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორის აუდიტის საფუძველზე ან სხვა რაიმე წყაროს (მაგ. საჩივრების განხილვის მექანიზმის) მეშვეობით გამოვლინდება, რომ კონტრაქტორი ან რომელიმე ქვეკონტრაქტორი არ იცავს დაგენილ მოთხოვნებს:

- GRPO ამზადებს შეუსაბამობის ანგარიშს, რომელშიც დეტალურადა არის აღწერილი გამოვლენილი შეუსაბამობა და ამ ანგარიშს უგზავნის შესაბამის კონტრაქტორს;

- შეუსაბამობის ანგარიშის მიღების და გაცნობის შემდგომ GRPO კონტრაქტორს სთხოვს შეუსაბამობების გამოსასწორებელი ღონისძიებების გეგმის შემუშავებას, რომელშიც მოცემული უნდა იყოს დეტალები ინციდენტის შესახებ, ასევე ის ზომები, რომლებიც მიღებული იქნება სიტუაციის გამოსასწორებლად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ასეთი ინციდენტი აღარ განმეორდეს;

- შეუსაბამობის სიმძიმის ხარისხის გათვალისწინებით, რომელსაც დაადგენს GRPO, შესაბამის კონტრაქტორს შეიძლება მიეცეს ოფიციალური წერილობითი გაფრთხილება;

- შეუსაბამობის ინციდენტის განმეორების შემთხვევაში (და სიმძიმის ხარისხის გათვალისწინებით) განხორციელდება ზემოთ აღნიშნული ანალოგიური პროცედურა და კონტრაქტორს მიეცემა კიდევ ერთი ოფიციალური წერილობითი გაფრთხილება;

- თუ შეუსაბამობის ინციდენტი მესამედ განმეორდება, სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად კომპანია კონტრაქტორს დააკისრებს ფინანსურ ჯარიმას.

# 8. გამოსასწორებელი და პრევენციული ქმედებების მოთხოვნის (CPAR) პროცედურა

გამოსასწორებელი და პრევენციული ქმედებები (CAPA) არის მეთოდოლოგიური სტრატეგია, რომლის მიზანია რისკების შემცირება და პროცესების გაუმჯობესება, ფაქტობრივი ან პოტენციური პრობლემების წყაროების და მათი ძირეული მიზეზების იდენტიფიცირება, ამ პრობლემების გადაჭრის გზების დაგეგმვა და გადაწყვეტის გზების დოკუმენტირება იმისათვის, რომ მსგავსი პრობლემები აღარ განმეორდეს მომავალში. CAPA არის კომპანიის პროცესების გაუმჯობესების გზა მთელი რიგი ქმედებების განხორციელების მეშვეობით, რომლებიც აღმოფხვრის განმეორებით შემთხვევებს და შეუსაბამობების მიზეზებს. CAPA სისტემის მთავარი მიზანია ყურადღების გამახვილება კონკრეტული პრობლემებისა და რისკების ძირეულ მიზეზებზე, რათა მომავალში არ იყოს საჭირო არც გამოსასწორებელი, არც პრევენციული ზომების მიღება.

ამ პროცედურის მიზანია შეუსაბამობის გამოვლენის, დოკუმენტირების, ანალიზისა და პრევენციული და გამოსასწორებელი ქმედებების განხორციელების პროცესის დადგენა და აღწერა. პრევენციული ან გამოსასწორებელი ქმედებების განხორციელება შეიძლება ინიციირებული იქნას ამ პროცედურის გამოყენებით ნებისმიერი ESHS პრობლემისთვის, რომელიც ზიანს აყენებს კომპანიას კონტრაქტორის მუშაობის გამო.

შეუსაბამობა ნიშნავს, რომ რაღაც არასწორედ მოხდა - წარმოიშვა პრობლემა, რომელიც უნდა აღმოიფხვრას. შეუსაბამობები აღმოიფხვრება გამოსასწორებელი ან პრევენციული ქმედებებით. შეუსაბამობა ხდება მაშინ, როდესაც რაღაც არ აკმაყოფილებს სპეციფიკაციებს ან მოთხოვნებს ამა თუ იმ კუთხით. შეუსაბამობა შეიძლება აღმოჩნდეს კონტრაქტორის საქმიანობაში, კერძოდ - შეუსაბამობა კონტრაქტთან და კონკრეტული პროექტისათვის შეთანხმებულ გარემოსდაცვით და სოციალური მართვის გეგმებთან (ESMP). შეუსაბამობის იდენტიფიცირება შესაძლებელია შიდა აუდიტის/მონიტორინგის, გარე აუდიტის, ან უბრალოდ ობიექტის რუტინული ზედამხედველობის, ინსპექტირების ან დაკვირვების მეშვეობით. აუცილებელია შეუსაბამობის დოკუმენტირება/აღრიცხვა.

ამ პროცედურაში განიხილება, თუ როგორ უნდა მოხდეს გამოვლენილი შეუსაბამობის მართვა, როგორ უნდა აღირიცხოს ის, როგორ უნდა მოხდეს მისი მიზეზებისა და გადაწყვეტების იდენტიფიცირება, როგორ უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რა სახის მყისიერი ქმედებები უნდა განხორციელდეს პრობლემის გამოსასწორებლად და ბოლოს, როგორ უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება გამოსასწორებელი/პრევენციული ქმედებების შესახებ.

გამოსასწორებელი ქმედება, ზოგადად, რეაქტიული პროცესია, რომელიც გამოიყენება პრობლემების გადასაჭრელად მათი წარმოშობის შემდეგ. გამოსასწორებელი ან პრევენციული ქმედების მოთხოვნის ინიციირება ხდება CPAR ფორმის, როგორც კომუნიკაციის ძირითადი საშუალების, მეშვეობით. გამოსასწორებელი ქმედების განსაზღვრის აუცილებლობა შეიძლება გამოწვეული იქნას სხვადასხვა შემთხვევით, მათ შორის, ჩატარებული შიდა აუდიტისა და შემოწმების შედეგად. სხვა შემთხვევები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს გამოსასწორებელი ქმედებების განსაზღვრის საჭიროება, არის მუშაკთა ან საზოგადოების საჩივრები და გარე მონიტორინგის შედეგები.

პრევენციული ქმედება, ზოგადად, არის პროაქტიული პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს პოტენციური პრობლემების თავიდან აცილებას მათ წარმოქმნამდე ან გამწვავებამდე. პრევენციული ქმედების ინიციირება, ასევე, ხდება CPAR ფორმის გამოყენებით. პრევენციული ქმედება ფოკუსირებულია ნეგატიური ტენდენციების იდენტიფიცირებასა და მოგვარებაზე მათ გამწვავებამდე. მოვლენები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ პრევენციული CPAR ქმედებების განხორციელების საჭიროება, მოიცავს მონიტორინგს და შეფასებას, ტენდენციების ანალიზს, გადაუდებელ სიტუაციებსა და შესაძლო შემთხვევებზე რეაგირებას, საზოგადოების საჩივრებს და ა.შ.

CPAR-ების მიმღები კონტრაქტორი პასუხისმგებელია საჭირო გამოსასწორებელი ან პრევენციული ქმედებების განხორციელებაზე, GRPO-ს ESHS მენეჯერებისთვის საჭირო ქმედებების შესრულების შესახებ ანგარშის წარდგენით.

CPAR-ების შევსებული ჩანაწერები მონაცემთა ბაზაში გამოსასწორებელი ან პრევენციული ქმედებების შესრულებიდან მინიმუმ ორი წლის განმავლობაში ინახება. GRPO-ს ESHS მენეჯერები ამოწმებენ CPAR შევსების სისწორეს  და შესაბამისი ინფორმაცია შეჰყავთ გამოსასწორებელი და პრევენციული ქმედებების მონაცემთა ბაზაში.

პრობლემის გადაჭრაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს. GRPO-ს ESHS მენეჯერები, რომლებიც მუშაობენ კონტრაქტორთან, განსაზღვრავენ შესაბამის ვადას CPAR-ის გადასაჭრელად. კონტრაქტორი, ასევე, პასუხისმგებელია განხორციელებული გამოსასწორებელი ან პრევენციული ქმედებების შესახებ ინფორმაციის კომპანიისთვის მიწოდებაზე. თუ კონტრაქტორი ვერ გადაჭრის პრობლემას მითითებული ვადის ამოწურვამდე, ის ვალდებულია, განსაზღვროს მისაღები ალტერნატიული ვადა GRPO-ს ESHS მენეჯერთან ერთად.

CPAR-ების დახურვა უნდა აკონტროლონ GRPO-ს ESHS მენეჯერებმა ან მათ მიერ დანიშნულმა პირმა/პირებმა (ESHS ინსპექტორი/სპეციალისტი). CPAR ფორმები, რომელთა გადაწყვეტა ვადაგადაცილებულია - გამოჩნდება ვადაგადაცილებული გადაწყვეტილებების ანგარიშში. GRPO ESHS მენეჯერი ვალდებულია, ვადაგადაცილებული CPAR-ის შესახებ ანგარიში ყოველკვირეულად წარუდგინოს კომპანიის დირექტორს და კონტრაქტორს.

კონტრაქტორი, რომელიც CPAR-ს იღებს, მომთხოვნთან ერთად (GRPO ESHS მენეჯერი), პასუხისმგებელია მიღებული გადაწყვეტილების ეფექტურობის შემოწმებაზე. თუ გადაწყვეტილება არაეფექტურად ჩაითვლება, CPAR ხელახლა იქნება გაგზავნილი.

გამოვლენილი პრობლემა (შეუსაბამობა) სრულად უნდა იქნას დოკუმენტირებული. უნდა მიეთითოს წარმოქმნის თარიღი, პრობლემის კატეგორიზაცია (მაგ., უსაფრთხოების/გარემოსდაცვითი/სოციალური პრობლემა), საჭიროა განისაზღვროს რეაგირების ზომები და მათ შესრულებაზე პასუხისმგებლობა, მიეთითოს სტატუსი (მაგ.,ღია ან დახურული), დახურვის თარიღი და საფუძველი დოკუმენტი (მაგ. გამოსასწორებელი ქმედების მოთხოვნის ფორმის ნომერი და/ან მითითება სხვა ფაილებზე, რომლებშიც დოკუმენტირებულია განხორციელებული ქმედებები).

CPAR ფორმა თანდართულია.

# 9. ტრენინგი

GRPO-ს ყველა თანამშრომელს და კონტრაქტორებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი საკითების შესახებ.

# 10. გეგმის გადახედვა

ეს დოკუმენტი პერიოდულად გადაიხედება, დამტკიცების თარიღიდან მინიმუმ ორ წელიწადში ერთხელ.

კანონმდებლობაში ან პოლიტიკაში შეტანილმა ცვლილებებმა შეიძლება მოითხოვოს მისი გადახედვა უფრო ადრე, მასში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა და ხელახლა დამტკიცება. გეგმის გადახედვების ცხრილი თან ერთვის წინამდებარე დოკუმენტს.

# 11. დანართები

| ## კონტრაქტორის განაცხადი |  |  |
| --- | --- | --- |
| ამ დოკუმენტის გაფორმებით, ვაცხადებთ, რომ მივიღეთ GRPO-ს კონტრაქტორების მართვის გეგმა, გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის გეგმა, საჩივრების განხილვის მექანიზმი და ქცევის კოდექსი (შემდგომში „ESMP“): |
| ვაცხადებთ, რომ ჩვენ, ყველა ჩვენი დირექტორი, თანამშრომელი და/ან აგენტი გაეცნო კომპანიის გარემოსდაცვით და სოციალურ პოლიტიკას და, შესაბამისად, დადგენილ ESMP მოთხოვნებს. |
| ჩვენ, ასევე, ვაცხადებთ, რომ ჩვენს შორის კონტრაქტის („კონტრაქტი“) გაფორმების შემთხვევაში, კონტრაქტის შესრულებისა და კონტრაქტით გათვალისწინებული ნებისმიერი სამუშაოს, პროდუქტისა თუ მომსახურების მიწოდების შემთხვევაში, დავიცავთ კომპანიის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის და ESMP პირნციპებს. |
| თუ კონტრაქტის შესრულება მოითხოვს ქვეკონტრაქტორების გამოყენებას, გარანტიას ვიძლევით, რომ ყველა ასეთი ქვეკონტრაქტორი დაიცავს ESMP მოთხოვნებს. |
| ჩვენ უფლებას ვაძლევთ GRPO-ს, შეამოწმოს ჩვენი და ყველა ჩვენი ქვეკონტრაქტორის - ასეთის არსებობის შემთხვევაში - ჩანაწერები კონტრაქტის შესაბამისად. თანხმობას ვაცხადებთ ასეთი ჩანაწერების შენახვაზე, ზოგადად, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მაგრამ, ნებისმიერ შემთხვევაში, მინიმუმ ექვსი (6) წლის განმავლობაში კონტრაქტის არსებითი შესრულების დღიდან. |
| ჩვენ ვაცხადებთ და ვადასტურებთ, რომ მაქსიმალურ ძალისხმევას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ დავიცვათ საქართველოს კანონები, რომლებიც ეხება გარემოს დაცვას, სოციალურ, ადამიანების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებს და კანონის ფარგლებში დავიცვათ GRPO-ს და/ან მისი სპეციალისტები, თანამშრომლები, აგენტები და წარმომადგენლები ნებისმიერი და ყველა სახის დანაკარგის, ხარჯის, ჯარიმის, ზიანის, პრეტენზიის, დანახარჯის (მათ შორის საადვოკატო ჰონორარის) ან ვალდებულებისგან, რომელიც წარმოიქმნება, გამოწვეულია ან დაკავშირებულია საქართველოს ამ კანონების დარღვევასთან და/ან ამგვარი დარღვევის შედეგებთან. |
| ________________________________________________________ კონტრაქტორის სახელი და საიდენტიფიკაციო ნომერი |  |  |  |
| ________________________________________________________ ხელმომწერის სახელი, გვარი და თანამდებობა |  |  |  |
| _______________________________________________________ ხელმოწერა და თარიღი |  |  |  |

## GRPO-ს კონტრაქტორების ქცევის კოდექსი

GRPO მოწოდებულია, შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა თავის თანამშრომლებთან, პარტნიორებთან და სხვა დაინერესებულ საზოგადოებებთან, რომლებზეც პოტენციურ ზემოქმედებას ახდენს კომპანიის საქმიანობა  და დაიცვას მათი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. ყველა კონტრაქტორს მოეთხოვება ქცევის კოდექსის  მოთხოვნების უმკაცრესი დაცვა ყოველთვის და ყველგან. ქცევის კოდექსი ვრცელდება კონტრაქტორების ყველა თანამშრომელზე და ყველა დროებით თუ მუდმივად მოწვეულ  ქვეკონტრაქტორზე.

ქცევის კოდექსის მიზანია მაქსიმალურად აირიდოს ან მინიმუმამდე დაიყვანოს, შესაბამისი კანონების, საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, ნებისმიერი რისკი და უარყოფითი ზემოქმედება, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს დასაქმებულ პერსონალსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ურთიერთკომუნიკაციამ.

- ყველა მუშა-მოსამსახურეს მოეთხოვება, ქცევის კოდექსის ასლის ხელმოწერით დაადასტუროს, რომ იღებს ვალდებულებას  კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვაზე;

- ქცევის კოდექსი ხელმისაწვდომი იქნება ობიექტებზე არსებულ თვალსაჩინო ადგილებში, ქართულ ენაზე;

- სადამსჯელო ზომების მიღება ნებისმიერი თანამშრომლის მიმართ, რომელიც ხელმძღვანელობას აცნობებს ქცევის კოდექსის ან კანონის სხვა დებულების შესაძლო დარღვევის შესახებ ან რომელიც მონაწილეობას იღებს ამგვარი დარღვევის გამოძიებაში, იკრძალება;

- ნებისმიერი თანამშრომლის მიერ ქცევის კოდექსის წესების შეუსრულებლობა შეიძლება ჩაითვალოს სერიოზულ სამართალდარღვევად და მის მიმართ გამოყენებული იქნება შესაბამისი სანქციები კომპანიის პოლიტიკისა და პროცედურების და ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.

- ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

- პროექტში დაცულია ნულოვანი ტოლერანტობის პირნციპი დანაშაულის, მუქარისა და ძალადობის მიმართ;

- აკრძალულია ცეცხლსასროლი იარაღის, იარაღის, ასაფეთქებლების და ა.შ. ტარება;

- ძალის გამოყენება დაუშვებელია და ყველა უთანხმოება უნდა მოგვარდეს შესაბამისი სამართლებრივი გზებით;

- არავითარი სამუშაო არ უნდა შესრულდეს, თუ მისი შესრულება უსაფრთხო არ არის;

- აუცილებელია პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის (PPE) გამოყენება დაკისრებული დავალებებისა და სამუშაო ზონების შესაბამისად;

- აუცილებელია სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარება და ვაქცინაცია დავალებებისა და სამუშაო ზონების შესაბამისად;

- სამუშაო ობიექტის სამედიცინო პერსონალის დროული ინფორმირება რაიმე  დაავადების ან მისი სიმპტომის შესახებ, რომელმაც შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს დავალებებთან დაკავშირებული მოვალეობების ჯეროვნად შესრულებაზე.

- ბავშვთა შრომა (აკრძალვა და რეგულირება)

გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია (1990) განსაზღვრავს ბავშვს, როგორც 18 წლამდე ასაკის პირს. გარდა იმისა, რომ კრძალავს ბავშვთა მავნე შრომას, ეს კონვენცია ხელმომწერი მხარეებისგან მოითხოვს (i) დასაქმების მინიმალური ასაკის გათვალისწინებას; (ii) ბავშვთა სამუშაო საათებისა და პირობების რეგულირებას და (iii) ზემოაღნიშნული რეგულაციების დამრღვევ პირთა დაჯარიმებას.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია #138 (1973) დასაქმების უნივერსალურ მინიმალურ ასაკად 15 წელს ადგენს (14 წელს იმ ქვეყნებში, „რომელთა ეკონომიკა და საგანმანათლებლო დაწესებულებები არასაკმარისადაა განვითარებული“).

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია #182 (1999) მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ აღმოიფხვრას ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმები და განსაზღვრავს ბავშვს, როგორც 18 წლამდე ასაკის პირს. უკიდურეს ფორმებს შორისაა: (i) მონობის ყველა ფორმა ან მონობის ანალოგიური პრაქტიკა, როგორიცაა ბავშვებით ვაჭრობა და ტრეფიკინგი, სავალო კაბალა და ბატონყმური დამოკიდებულება, აგრეთვე, იძულებითი ან სავალდებულო შრომა, მათ შორის ბავშვების იძულებითი ან სავალდებულო დაქირავება შეიარაღებულ კონფლიქტებში მათი გამოყენების მიზნით; (ii) ბავშვის გამოყენება, შეთავაზება ან დაქირავება პროსტიტუციაში, პორნოგრაფიული პროდუქციის წარმოდგენისთვის; (iii) ბავშვის გამოყენება, დაქირავება ან შეთავაზება სამართალსაწინააღმდეგო საქმიანობისთვის, კერძოდ, ნარკოტიკების წარმოებისა და გაყიდვისთვის, როგორც ეს განსაზღვრულია შესაბამის საერთაშორისო ხელშეკრულებებში;; (iv) სამუშაო, რომელმაც თავისი ხასიათით ან პირობებით, რომელშიც ის სრულდება, შეიძლება ზიანი მოუტანოს ბავშვების ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას ან ზნეობას.

IFC პოლიტიკა იძულებითი შრომისა და ბავშვთა მავნე შრომის შესახებ (1998) „ბავშვთა მძიმე შრომა მოიცავს ბავშვების დასაქმებას, რაც წარმოადგენს ეკონომიკურად ექსპლუატაციურს, ან, შესაძლოა, საშიში იყოს ან ხელი შეუშალოს ბავშვის განათლებას ან საზიანო იყოს ბავშვის ჯანმრთელობის, ან ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი თუ სოციალური განვითარებისთვის“.

ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმებია (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია #190):

ა. სამუშაო, რომელიც ბავშვებზე ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ ან სქესობრივ ძალადობას მოიცავს;

ბ. მუშაობა მიწის ქვეშ, წყლის ქვეშ, სახიფათო სიმაღლეებზე ან დახურულ სივრცეებში;

გ. მუშაობა სახიფათო მანქანა-დანადგარებთან, აღჭურვილობასთან და ინსტრუმენტებთან, ან სამუშაო, რომელიც მოიცავს მძიმე ტვირთის ხელით გადაზიდვას ან ტრანსპორტირებას;

დ. მუშაობა არაჯანსაღ გარემოში, მაგალითად, მუშაობა საშიში ნივთიერებების, აგენტების ან პროცესების მავნე ზემოქმედების ქვეშ, ან ისეთი ტემპერატურის, ხმაურის ან ვიბრაციის პირობებში, რომლებიც საზიანოა მათი ჯანმრთელობისთვის;

ე. მუშაობა განსაკუთრებით რთულ პირობებში, როგორიცაა ხანგრძლივი დროის ან ღამის განმავლობაში მუშაობა ან სამუშაო, რომელიც მოიცავს ბავშვის დაუსაბუთებლად ჩაკეტვას დამსაქმებლის შენობაში.

გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია: „მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის უფლებას, იყოს დაცული ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან და ისეთი სამუშაოს შესრულებისგან, რომელიც შესაძლოა მავნე ან ხელისშემშლელი იყოს ბავშვის განათლებისთვის, ან საზიანო იყოს მისი ჯანმრთელობის, ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი თუ სოციალური განვითარებისთვის“.

GRPO-ს მიდგომა ეფუძნება ზემოაღნიშნულ UN, ILO და IFC სტანდარტებს, რომელთა გათვალისწინებით კომპანია კრძალავს ბავშვთა შრომის გამოყენებას, ამიტომ, ეს საკითხი მკაცრად გაკონტროლდება კომპანიის მიერ.

- შევიწროება, გენდერული ძალადობა და ბავშვთა ძალადობა/ექსპლუატაცია

შევიწროება, გენდერული ძალადობა ან ბავშვთა ექსპლუატაცია და რაიმე სახის ძალადობა დაუშვებელია. შევიწროებას შეიძლება ჰქონდეს მრავალი ფორმა, მათ შორის რელიგიური და ეთნიკური შეურაცხყოფა, ხუმრობები, განცხადებები, ჟესტები, სხვა პირის მოძრაობის შეზღუდვა, კულტურული კუთხით შეურაცხმყოფელი წერილები ან სურათები და არასასურველი სქესობრივი შევიწროება, შეხება ან საუბარი. მუშა-მოსამსახურრებმა უნდა:

- იხელმღვანელონ საღი აზრით და თავი უნდა შეიკავონ ისეთი ქმედებების ან ქცევებისგან, რომლებიც შეიძლება აღქმული იქნას, როგორც შევიწროება, გენდერული ძალადობა ან ბავშვთა ექსპლუატაცია და მათზე ძალადობა;

- ბავშვებს, ქალებსა და მამაკაცებს პატივისცემით უნდა მოეპყრონ რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა რწმენების, ეროვნული, ეთნიკური თუ სოციალური წარმომავლობის, მატერიალური მდგომარეობის, ინვალიდობის, დაბადების ან სხვა სტატუსის მიუხედავად;

- არ უნდა გამოიყენონ ბავშვების, ქალების ან მამაკაცების მიმართ შეუსაბამო, შეურაცხმყოფელი, სექსუალურად პროვოკაციული, დამამცირებელი ან კულტურის თვალსაზრისით მიუღებელი ენა ან ქცევა;

- არ უნდა ჩაერთონ პროსტიტუციაში და არ უნდა ჩართონ 18 წლამდე ასაკის ბავშვები რაიმე სახის სქესობრივ კავშირში ან სექსუალურ საქმიანობაში, მათ შორის ფასიან სექსუალურ მომსახურებაში ან აქტებში. მცდარი აზრი ბავშვის ასაკთან დაკავშირებით და ბავშვისგან მიღებული თანხმობა არ წარმოადგენს დაცვის საშუალებას;

- დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ შესაბამის განყოფილებებს შევიწროების, გენდერული ძალადობის ან ბავშვთა ექსპლუატაციისა და მათზე ძალადობის შესახებ ეჭვი ან ბრალდებები.

- რელიგიური წეს-ჩვეულებები, წმინდა ნაგებობები და კულტურული მემკვიდრეობა

- თანამშრომლების რელიგიური გრძნობების, წეს-ჩვეულებებისა და ტრადიციების პატივისცემა;

- ადგილობრივი რელიგიური და/ან ტრადიციული დღესასწაულების და მათი შეზღუდვების პატივისცემა;

- ადგილობრივი მოსახლეობის რელიგიური სალოცავების, სამარხების და ადათ-წესების პატივისცემა;

- სალოცავებისა და სხვა რელიგიური ძეგლების პატივისცემა;

- სალოცავები და წმინდა ადგილები შეიძლება იყოს ხეები, ფარდულები, კენჭების გროვები და შესაწირავების გროვები;

- არც ერთ მუშა-მოსამსახურეს არ აქვს უფლება, მიისაკუთროს ან წაიღოს რაიმე არქეოლოგიური საგანი ან ნაშთი პროექტის განხორციელების ტერიტორიიდან (მათ შორის, როგორც მიწისქვეშიდან, ისე მისი ზედაპირიდან), როგორიცაა ცერემონიალისთვის გამოყენებული ქილები, ჭურჭელი ან მსგავსი საგნები. თუ თანამშრომელი აღმოაჩენს ასეთ ნივთს საპროექტო ტერიტორიაზე, ის ვალდებულია, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მუშაობა და ამის შესახებ უშუალო ხელმძღვანელს აცნობოს, რომელიც, თავის მხრივ, აღმოჩენის შესახებ EHS მენეჯერს აცნობებს შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის შესრულების მიზნით.

- ალკოჰოლი და არალეგალური ნივთიერებები

- სამუშაო საათებში აკრძალულია ალკოჰოლის მიღება;

- არალეგალური ნივთიერების მოხმარება დაუშვებელია, ხოლო მედიკამენტების გამოყენება ნებადართული უნდა იქნას ობიექტის ექიმის ან ექთნის მიერ;

- კომპანიას უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შერჩევითი ან კონკრეტული ტესტირება ნარკოტიკულ საშუალებებზე შარდის ანალიზის გზით. ტესტირებაზე უარი წარმოადგენს სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველს.

- საზოგადოების კეთილი ნება / სარგებლის მაძიებლები

- საზოგადოების კეთილი ნების პატივისცემა; თუმცა, კეთილი ნება არ უნდა იქნას ბოროტად გამოყენებული. თანამშრომლებისა და კონტრაქტორებისთვის რეკომენდებულია კეთილი ნების ჟესტებზე პასუხის გაცემა საკუთარი შეხედულებისამებრ, თუმცა, ეს დაბალანსებული უნდა იყოს იმ მოლოდინების შექმნის პოტენციალით, რომ კეთილი ნება გადახდით იქნება დაკმაყოფილებული.

- საზოგადოების წევრებისა და ტრადიციული ლიდერშიპის პატივისცემა

- საზოგადოების წევრებთან ნებისმიერი კონტაქტი უნდა განხორციელდეს რეგიონის ტრადიციული კულტურის შესაბამისი წესით;

- საზოგადოების ლიდერების მიერ წამოჭრილი ნებისმიერი მოთხოვნა/საკითხი უნდა გაეგზავნოს CLO-ს ან GRPO-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის სხვა წევრს. ნებისმიერი საჩივარი უნდა იქნას მიღებული, დარეგისტრირებული და პასუხგაცემული GRPO-ს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის (SEP) ფარგლებში განსაზღვრული საჩივრების განხილვის მექანიზმების შესაბამისად;

- სხვა პირთა კერძო საკუთრების პატივისცემა.

- ბუნებრივი რესურსები

- გარეულ ცხოველებზე/ფრინველებზე ნადირობა აკრძალულია;

- მუშა-მოსამსახურე პერსონალს ეკრძალება ბუნებრივი რესურსების (მაგ. მცენარეების ან ცხოველების, გეოლოგიური ნიმუშების და ა.შ.) შეგროვება, თუ ეს კონკრეტულად არ არის ნებადართული პროექტის საქმიანობის ფარგლებში;

- ხის ჭრა აკრძალულია EHS მენეჯერისა და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოსგან სათანადოდ დოკუმენტირებული ავტორიზაციის გარეშე;

- მუშა-მოსამსახურეებმა ნარჩენების შეგროვება და გათავსება უნდა განახორციელონ პასუხისმგებლობით და გარემოსდაცვითი პროცედურების შესაბამისად.

- უსაფრთხოება

- მუშა-მოსამსახურეებს ყოველთვის თან უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. ობიექტზე არაავტორიზებული პერსონალის დაშვება იკრძალება. მუშა-მოსამსახურეებმა დაუყოვნებლივ უნდა წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, მოთხოვნის შემთხვევაში;

- მუშა-მოსამსახურეებმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ EHS მენეჯერს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის საფრთხის შესახებ, მათ შორის იმ საფრთხის შესახებ, რომელიც ემუქრება ადამიანების ჯანმრთელობასა და კომპანიის/კონტრაქტორის საკუთრებაში არსებულ აღჭურვილობას.

## CPAR ფორმა

| გამოსასწორებელი/პრევენციული ქმედების მოთხოვნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPAR # |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | გამოსასწორებელი ქმედება |  |  |  |  |  | პრევენციული ქმედება |  |  |  |  | გაუმჯობესების შესაძლებლობა |  |  |  |
|  | წყარო |  |  |  |  |  |  | წყარო (რეფერენსი) |  | შენიშვნა |  |  |  |  |  |
|  | შიდა მონიტორინგი/ინსპექცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | გარე მონიტორინგი/ინსპექცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | კლიენტის ან მოსახლეობის საჩივარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESMS ან ESMP შეუსაბამობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | წინარე CPAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სხვა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შეუსაბამობის, რისკის, ან გაუმჯობესების შესაძლებლობის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ინიციატორი: |  |  |  |  |  |  |  |  | ხელმოწერა: |  |  |  | თარიღი: |  |  |
| მიმღები და CPAR სისტემაში მარეგისტრირებელი პირი: |  |  |  |  |  |  |  |  | ხელმოწერა: |  |  |  | თარიღი: |  |  |
| ვის დაევალა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხის დადგენილი თარიღი: |  |  |  |  |
| მთავარი მიზეზის გამოძიება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიღებული ზომები: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესრულების დაგეგმილი თარიღი: |  |  |  |  |
| წარმდგენი: |  |  |  |  |  |  |  |  | ხელმოწერა: |  |  |  | თარიღი: |  |  |
| დამამტკიცებელი ორგანოს შენიშვნები (კომპანიის უფროსი ES სპეციალისტი, სხვა): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვინ დაამტკიცა: |  |  |  |  |  |  |  |  | ხელმოწერა: |  |  |  | თარიღი: |  |  |
| ვინ გააკონტროლა: |  |  |  |  |  |  |  |  | ხელმოწერა: |  |  |  | თარიღი: |  |  |
| ეფექტურია? |  |  |  | კი |  |  |  | არა | მტკიცებულება: |  |  |  |  |  |  |
| ვინ დახურა: |  |  |  |  |  |  |  |  | ხელმოწერა: |  |  |  | თარიღი: |  |  |

## გადახედვების ცხრილი

გადახედვის დეტალები

წინამდებარე გამოცემის შესახებ

დოკუმენტის სახელი:		კონტრაქტორების მართვის გეგმა

დამტკიცების თარიღი:		დეკემბერი, 2022 წ.

დრაფტის ავტორები:

|  |  |  | ქმედება |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ნინო მურაჩაშვილი | GRPO შესყიდვების განყოფილება | შემუშავება |
| 2 | ალექსანდრე პაპუნაშვილი | GRPO ESHS განყოფილება | შემუშავება |
| 3 | ალექსანდრე გრძელიძე | GRPO ESHS განყოფილება | შემუშავება |
| 4 | ლუკა ჩაჩიბაია | GRPO ტექნიკური დირექტორი | გადახედვა |

|  | გადახედვის თარიღი | გადახედვის აღწერა | ვინ გადახედა | თანამდებობა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |