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	№
	ტენდერის განაცხადი

	

	1
	[bookmark: _GoBack]ტენდერის აღწერილობა
	ტენდერი სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის ბალანსზე არსებული 8 სადგურის, ვეიმარტის მაღაზიებისა და სადგურების ოფისების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე

	2
	კონკრეტული დავალება 
	ტენდერი მოიცავს ქვემოთ მითითებულ ობიექტებზე გარე სივრცეების, ვეიმარტის მაღაზიებისა და სადგურების ოფისების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას.
1. გელოვანი - მარშალ გელოვანის გამზ. Tbilisi 0162
2. აეროპორტი ლილო - ქალაქი თბილისი , სავაჭრო-საბითუმო ბაზა "ცეკავშირი",  მიმდებარედ , (ნაკვ. 01/021)
3. ფორტუნა – ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებელის ხეივანი, N 168 
4. ყიზილაჯლო - სოფელი ყიზილაჯლო
5. ქუთაისი  - აღმაშენებლის 16 Kutaisi 4600
6. მარნეული - რუსტაველის ქუჩა მარნეული , Marneuli 3000
7. შეშელიძე  - 76 დავით აღმაშენებლის გამზ., Tbilisi 0162
8. აღმაშენებლის ხეივანი - თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი N95

სამუშაოების დეტალური მოცულობები, ტექნიკური მოთხოვნები და სპეციფიკაციები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან თანდართულ ფაილებში.

	3
	მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ
	პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მსგავსი სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 4-წლიანი გამოცდილება.
დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში, პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს აღნიშნული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

	4
	გადახდის პირობები 
	· ხელშეკრულების ღირებულების 50% გადაიხდება ავანსის სახით; 
· დარჩენილი 50% გადაიხდება სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

	5
	ტენდერის ვადები 
	7 კალენდარული დღე

	6
	ხელშკeრულების ვადები 
	ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება მოლაპარაკების საფუძველზე, დამკვეთის მითითებით.

	7
	საგარანტიო პირობები 
	4 წელი

	8
	საკონტაქტო პირი
	მერაბ მგელაძე ტელ: 577310016

	9
	სხვა
	პრეტენდენტს 8 სადგურზე სრული სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებისა და დასრულებისთვის ეძლევა 56 კალენდარული დღე, რომლის ათვლა იწყება წინასწარი გადახდის (ავანსის) ჩარიცხვის დადასტურების თარიღიდან.
შენიშვნა 1: წინასწარი გადახდის (ავანსის) ჩარიცხვის დადასტურებიდან 25 კალენდარული დღის განმავლობაში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა დაასრულოს ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ვიტრაჟების, კარებებისა და სტრუქტურული ფოლადის სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების დასადასტურებლად გაფორმდება შესაბამისი სამუშაოების დაწყებისა და სამუშაოების დასრულების აქტები.
შენიშვნა 2: ზემოაღნიშნული ვადებიდან ნებისმიერი ვადის დარღვევის შემთხვევაში, გამარჯვებულ კომპანიას დაეკისრება პირგასამტეხლო სამუშაოების ჯამური ღირებულების 0.7%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ დღეზე.
პრეტენდენტს უფლება აქვს შემოგვთავაზოს ზემოაღნიშნულზე ნაკლები ვადა. შეფასების პროცესში უპირატესობად ჩაითვლება უფრო მოკლე ვადის შეთავაზება.
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