| № | ტენდერის განაცხადი |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის“ ურბნისის კომპლექსში საწვავის დისპენსერის ალუმინის მოპირკეთების სამუშაოების შესყიდვაზე. |
| 2 | კონკრეტული დავალება | პრეტენდენტმა ურბნისის კომპლექსში უნდა განახორციელოს საწვავის დისპენსერების არსებული ალუმინის მოპირკეთების დემონტაჟი და დამკვეთის მითითების შესაბამისად (შავი ფერის) ახალი ალუმინის ფასადების დამზადება, მიწოდება და მონტაჟი. |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მსგავსი სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 4-წლიანი გამოცდილება. დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში, პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს აღნიშნული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ დამკვეთი განსაზღვრავს, თუ რომელ ობიექტზე და რა დროს დაიწყება სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პრეტენდენტი ვალდებულია დაიცვას ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის (HSE) მოთხოვნები, დამკვეთის შიდა რეგულაციებისა და მოქმედი ნორმების შესაბამისად. ტენდერში მონაწილეებმა წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ: - გამოსაყენებელი მასალების ტექნიკური სპეციფიკაციები; - საჭიროების შემთხვევაში, მასალების შესაბამისობის დამადასტურებელი ტექნიკური დოკუმენტაცია და სერტიფიკატები. |
| 4 | გადახდის პირობები | - ხელშეკრულების ღირებულების 50% გადაიხდება ავანსის სახით; - დარჩენილი 50% გადაიხდება სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში. |
| 5 | ტენდერის ვადები | 5 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები | ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება მოლაპარაკების საფუძველზე, დამკვეთის მითითებით. |
| 7 | საგარანტიო პირობები | 4 წელი |
| 8 | საკონტაქტო პირი | მერაბ მგელაძე ტელ: 577310016 |
| 9 | სხვა | პრეტენდენტს აღნიშნული სამუშაოების დასრულებისთვის ეძლევა 45 კალენდარული დღე, რომლის ათვლა იწყება წინასწარი გადახდის (ავანსის) ჩარიცხვის დადასტურების თარიღიდან. შენიშვნა: ზემოაღნიშნული ვადებიდან ნებისმიერი ვადის დარღვევის შემთხვევაში, გამარჯვებულ კომპანიას დაეკისრება პირგასამტეხლო სამუშაოების ჯამური ღირებულების 0.7%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ დღეზე. პრეტენდენტს უფლება აქვს შემოგვთავაზოს ზემოაღნიშნულზე ნაკლები ვადა. შეფასების პროცესში უპირატესობად ჩაითვლება უფრო მოკლე ვადის შეთავაზება. |