45212411 - სასტუმროს მშენებლობა
45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

წინადადების მოთხოვნა (RFP)
ქობულეთში აპარტსასტუმროს მშენებლობისთვის
1. შესავალი
პროექტის სახელი: Wyndham Garden Kobuleti
დამკვეთი:  Loft Towers
მდებარეობა: 305 აგმაშენებლის გამზირი, ქობულეთი, 20.42.01.614
პროექტის ტიპი: აპარტოტელი
შენობის სიმაღლე: 89 მ
მთლიანი ფართობი: 16,000 მ²
მოსალოდნელი დაწყების თარიღი: 2026 წლის ნოემბერი
მოსალოდნელი დასრულების თარიღი: 2027 წლის მაისი
2. სამუშაოს მოცულობა
შერჩეული კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება მონოლითური კონსტრუქციის აშენებაზე. 
A. წინასამშენებლო ფაზა
· ტერიტორიის მომზადება და მიწის სამუშაოები
· კონსტრუქციული დაგეგმარება და მასალების შეძენა
· ნებართვების მიღება და ადგილობრივი რეგულაციების დაცვა
· ღირებულების ჩამონათვალი და ხარჯების ოპტიმიზაცია
B. სამშენებლო ფაზა
· სასტუმროს შენობის მონოლითური კონსტრუქციის სრულმასშტაბიანი მშენებლობა
C. მშენებლობის შემდგომი სამუშაოები და ჩაბარება
· საბოლოო ხარისხის კონტროლი
· შემოწმებები, ტესტირება და შესაბამისობის სერტიფიცირება
· მშენებლობის დოკუმენტაციის გადაცემა
3. წინადადების წარდგენის მოთხოვნები
კომპანიის პროფილი
· კომპანიის დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია
· გამოცდილება მშენებლობაში (აშენებული პროექტები)
· წინა მსგავსი პროექტები (მითითებებით)
· ორგანიზაციული სტრუქტურა და ძირითადი პერსონალი
ტექნიკური წინადადება
· დეტალური სამშენებლო მეთოდოლოგია და პროექტის გრაფიკი
· ხარისხის კონტროლის მექანიზმები
· უსაფრთხოების და რისკის მართვის გეგმა
· ადგილობრივი სამშენებლო რეგულაციების შესაბამისობა
ფინანსური წინადადება
· ხარჯთაღრიცხვა შრომისა, მასალებისა და აღჭურვილობისთვის
· გადახდის დაგეგმილი განრიგი
პროექტის ვადები და ეტაპები
· მოსალოდნელი დაწყებისა და დასრულების თარიღები
· ძირითადი სამშენებლო ეტაპები და კრიტიკული ვადები

4. შეფასების კრიტერიუმები
გამოცდილება და რეპუტაცია (30%) - მშენებლობაში გამოცდილება.
ტექნიკური მიდგომა (25%) - სამშენებლო მეთოდოლოგია და ინოვაცია.
ფინანსური წინადადება (20%) - კონკურენტუნარიანი ფასი და ხარჯების ეფექტურობა
პროექტის ვადები (15%) - ვადების დაცვის შესაძლებლობა
შესაბამისობა და მდგრადობა (10%) - უსაფრთხოების მშენებლობის და რეგულაციების დაცვა.
5. წინადადების წარდგენის დეტალები
წარდგენის საბოლოო ვადა: 2026 წლის 20 ოქტომბერი
წარდგენის მეთოდი: kobuleti2towers@gmail.com 
6. პროექტის ეტაპები და გრაფიკი (სავარაუდო)
7. დამატებითი შენიშვნები
· კონტრაქტორმა უნდა დაიცვას მშენებლობის სტანდარტები.
· აუცილებელია თანამედროვე სამშენებლო მართვის პროგრამების გამოყენება პროგრესის თვალყურის დევნისთვის.
· უპირატესობა მიენიჭება კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება აპარტსასტუმროს მშენებლობაში.

ტექნიკური დოკუმენტაცია 
https://drive.google.com/drive/folders/1O8NDomyJuIrriRi7EA3mRdZz75218pDW?usp=drive_link 
